M1-07 · งวดที่ 1

แผนการฝึกอบรมและถ่ายทอดการใช้งาน

Training & Knowledge Transfer Plan

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-TRN-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Project Coordinator | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: System Analyst | ผู้อนุมัติ: Project Manager |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.1.7 / 7.6 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดแผนฝึกอบรมและถ่ายทอดการใช้งานระบบ DIS ให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้จริง แบ่งกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร ตารางอบรม สื่อ/คู่มือ และการประเมินผล (Pre/Post-test) เพื่อให้พร้อมก่อนขึ้นใช้งานจริง · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | Project Coordinator | ร่างฉบับแรก |

1 กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม (Target Audience)

| กลุ่ม | บทบาท/ตัวอย่างผู้เข้าอบรม | จำนวน (คน) | เน้นเรื่อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ผู้บริหาร (Executive) | คณบดี/ผอ.รพ./หัวหน้าฝ่าย | __ | ภาพรวมระบบ, Dashboard, รายงานเชิงบริหาร |
| 2. Key-user (ผู้ใช้หลัก) | หัวหน้าคลินิก/หัวหน้าหน่วยงานแต่ละโมดูล | __ | ใช้งานเชิงลึกทุกฟังก์ชันของโมดูลตน + เป็นพี่เลี้ยง |
| 3. End-user (ผู้ใช้ทั่วไป) | ทันตแพทย์, ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, เภสัชกร, นักศึกษา | ≥ 20 | ใช้งานประจำวันตามหน้าที่ |
| 4. Business Process Owner | เจ้าของกระบวนงาน/ผู้กำหนดนโยบายแต่ละด้าน | __ | ความสอดคล้องระบบกับกระบวนงาน, การอนุมัติ workflow |

ตัวอย่าง: End-user กลุ่มทันตแพทย์ จะอบรมการบันทึก Charting ฟัน, สั่ง X-ray (PACS) และสั่งยาผ่านระบบ DIS

2 หลักสูตรการอบรมต่อกลุ่ม (Curriculum)

| กลุ่ม | หัวข้อหลักสูตร | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| ผู้บริหาร | ภาพรวมระบบ DIS · การอ่าน Dashboard/KPI · รายงานเชิงบริหาร | ครึ่งวัน |
| Key-user | การใช้งานเชิงลึกทุกฟังก์ชัน · การตั้งค่า · การแก้ปัญหาเบื้องต้น · เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (Train-the-Trainer) | 2–3 วัน |
| End-user | การใช้งานประจำวันตามบทบาท · Mobile App (Patient/Student/Dentist) · ข้อควรระวัง PDPA | 1 วัน |
| Business Process Owner | การ Map กระบวนงานเข้าระบบ · การอนุมัติ workflow · การบริหารการเปลี่ยนแปลง | ครึ่งวัน |

3 ตารางการฝึกอบรม (Training Schedule)

หมายเหตุ: ดำเนินการจริงในงวด M3 ก่อน Go-Live (งวด M4 · 06/04/2027)

| รุ่น | กลุ่ม/หลักสูตร | วันที่ | สถานที่ | จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่น 1 | Key-user | __/__/2027 | ห้องอบรม คณะทันตฯ | __ |
| รุ่น 2 | End-user | __/__/2027 | ________ | __ |
| รุ่น 3 | ผู้บริหาร / Process Owner | __/__/2027 | ________ | __ |

4 สื่อและคู่มือประกอบการอบรม (Materials)

☐ คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (User Manual) แยกตามบทบาท

☐ คู่มือ Mobile Application (Patient / Student / Dentist)

☐ วิดีโอสาธิตการใช้งาน (Screen Recording) สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง

☐ เอกสารสไลด์ประกอบการบรรยาย (Slide)

☐ Quick Reference Card (สรุปขั้นตอนสำคัญ 1 หน้า)

หมายเหตุ: รายการคู่มือฉบับสมบูรณ์อ้างอิง M1-08 แผนการจัดทำคู่มือ

5 การประเมินผลการอบรม (Evaluation)

| วิธีประเมิน | รายละเอียด | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| Pre-test | ทดสอบความรู้ก่อนอบรม (วัดพื้นฐาน) | — |
| Post-test | ทดสอบความรู้หลังอบรม | ≥ 70% ของผู้เข้าอบรมผ่าน |
| แบบประเมินความพึงพอใจ | ประเมินวิทยากร/เนื้อหา/สื่อ | ≥ 80% พึงพอใจระดับดี |
| การทดสอบปฏิบัติ (Hands-on) | ทำงานจริงตามสถานการณ์ที่กำหนด | ทำ task หลักได้ครบ |

เป้าหมายการถ่ายทอด: Key-user ต้องสามารถเป็นพี่เลี้ยง (Train-the-Trainer) ดูแลผู้ใช้ในหน่วยงานตนเองได้หลังโครงการสิ้นสุด

6 อุปกรณ์และสถานที่จัดอบรม (Facilities)

| รายการ | ผู้จัดเตรียม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ห้องอบรม + โต๊ะ/เก้าอี้ | เจ้าของงาน | รองรับ __ คน/รุ่น |
| เครื่องคอมพิวเตอร์/Network | เจ้าของงาน | เชื่อมต่อระบบ UAT/อบรม |
| โปรเจกเตอร์/จอ + เครื่องเสียง | เจ้าของงาน |  |
| วิทยากร + สื่อ + เอกสาร | ผู้รับจ้าง |  |

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Project Coordinator | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ — Project Manager |
| --- | --- | --- |