M2-01 · งวดที่ 2

รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมและส่วนต่าง

Fit/Gap Analysis Report

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-FGA-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: System Analyst + ทีม HIS เดิม | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ภาคผนวก ก ส่วนที่ 1–2 · ISO 29110 (SI.2 Analysis) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: วิเคราะห์ทุกความต้องการตาม TOR เทียบกับความสามารถของระบบเดิม (HAIT Plus) และส่วนที่ต้องพัฒนาใหม่ ระบุชัดว่าแต่ละข้อเป็น Fit / Config / Partial / Gap พร้อมประมาณการ Effort และแนวทางดำเนินการ เพื่อใช้เป็นฐานวางแผน Backlog การพัฒนา · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

ความหมายของผลวิเคราะห์:Fit ระบบเดิมรองรับครบ ใช้ได้ทันที ·
      Config รองรับได้ด้วยการตั้งค่า/ปรับพารามิเตอร์ ไม่ต้องเขียนโค้ด ·
      Partial รองรับบางส่วน ต้องเสริมบางจุด ·
      Gap ระบบเดิมไม่มี ต้องพัฒนาใหม่ (Build)

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | System Analyst | ร่างฉบับแรก หลังจบ Fit/Gap Workshop รอบที่ 1 |

1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การวิเคราะห์ครอบคลุมความต้องการตาม TOR ทั้งหมด ___ ข้อ ครอบคลุมระบบ HIS (ส่วนที่ 1), ระบบการเรียนการสอน (ส่วนที่ 2) และ Mobile 3 แอป โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รายโมดูลร่วมกับ Process Owner และทีม HIS เดิม

ตัวอย่าง: ผลภาพรวม: ส่วนใหญ่ของระบบ HIS เดิม (HAIT Plus) รองรับงานพื้นฐานได้ในระดับ Fit/Config แต่ส่วนที่เป็นงานทันตกรรมเฉพาะทาง (Dental Chart, Recall, Dental Lab, Consent อิเล็กทรอนิกส์) และ Mobile ทั้ง 3 แอป เป็น Gap ที่ต้องพัฒนาใหม่เป็นหลัก

| ประเด็นสำคัญ | ผลสรุป |
| --- | --- |
| สัดส่วน Fit/Config (ใช้ของเดิมได้) | ___% |
| สัดส่วน Partial/Gap (ต้องพัฒนา/เสริม) | ___% |
| Effort รวมโดยประมาณ | ___ man-day |
| ความเสี่ยงสูงสุด | การพึ่งพา “ทีม HIS เดิม” ในส่วน Integration และ Config |

⚠️ ข้อสังเกตเชิงนโยบาย: โครงการไม่มีผู้เชี่ยวชาญ HIS เดิมในทีมโดยตรง การวิเคราะห์ทุกข้อที่เกี่ยวกับ Config/Integration ของ HAIT Plus จึงพึ่งพา “ทีม HIS เดิม” สูง ต้องจองคิว consult ล่วงหน้าและยืนยัน assumption ทุกข้อก่อนปิด Fit/Gap

2 วิธีการวิเคราะห์ (Methodology)

2.1 แนวทาง — จัด Workshop รายโมดูล โดยแต่ละรอบมี Process Owner ของงานนั้น + System Analyst + ตัวแทนทีม HIS เดิม ทบทวนความต้องการ TOR ทีละข้อ แล้วลงผลเป็น Fit/Config/Partial/Gap พร้อม Effort และแนวทาง

2.2 เกณฑ์การให้ผล — ตามนิยามในกล่องด้านบน โดยข้อใดเป็น Config/Integration ต้องมีตัวแทนทีม HIS เดิมยืนยันความเป็นไปได้จริงก่อนปิด

2.3 ตารางแผน Workshop รายโมดูล

| รอบ | โมดูล (อ้าง TOR) | ผู้เข้าร่วม | วันที่ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | เวชระเบียน (1.1) · Patient bank (1.2) | SA, PO เวชระเบียน, ทีม HIS เดิม | __/__/2026 | เสร็จ / รอ |
| W2 | ห้องจ่ายยา/เภสัช (1.3–1.4) | SA, PO เภสัช, ทีม HIS เดิม | __/__/2026 | เสร็จ / รอ |
| W3 | นัดหมาย/Recall (1.11) · Consent (1.28) | SA, PO คลินิก, ทีม HIS เดิม | __/__/2026 | เสร็จ / รอ |
| W4 | LIS · รังสี/PACS (1.7) · Dental Lab | SA, PO แลป/รังสี, ทีม HIS เดิม | __/__/2026 | เสร็จ / รอ |
| W5 | บัญชีลูกหนี้ (1.18) · พัสดุ · ระบบเรียนการสอน · Mobile | SA, PO ที่เกี่ยวข้อง | __/__/2026 | เสร็จ / รอ |

3 สรุปผลเชิงสถิติ (Fit/Gap Summary by Module)

ตารางนับจำนวนความต้องการในแต่ละโมดูล แยกตามผลวิเคราะห์ ใช้เป็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดในข้อ 4

| โมดูล | รวมข้อ | Fit | Config | Partial | Gap | Effort (man-day) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เวชระเบียน (1.1) | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Patient bank / คิดตามการรักษา (1.2) | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| ห้องจ่ายยา/เภสัช (1.3–1.4) | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| นัดหมาย/Recall (1.11) | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 |
| Consent อิเล็กทรอนิกส์ (1.28) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Dental Lab | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 |
| LIS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| รังสี/PACS (1.7) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| ... (กรอกโมดูลที่เหลือให้ครบ) |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งหมด | __ | __ | __ | __ | __ | __ |

หมายเหตุ: ตัวเลขด้านบนเป็นตัวอย่างประกอบ ให้แทนที่ด้วยผลนับจริงจาก Workshop

4 ตาราง Fit/Gap รายโมดูลแบบเต็ม (Detailed Fit/Gap)

คอลัมน์: Req ID รหัสความต้องการ · ความต้องการ TOR · ระบบเดิมทำได้? · ผล (badge) · Effort (man-day สำหรับ Partial/Gap) · การดำเนินการ

4.1 เวชระเบียน (Medical Record · TOR 1.1)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-01 | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/ค้นประวัติด้วย HN/บัตร ปชช. | HAIT Plus มีอยู่แล้ว | Fit | – | ใช้ของเดิม / เชื่อม API ค้นผู้ป่วย |
| MR-02 | บันทึกแผนภูมิฟัน (Dental Chart) แบบกราฟิก 32 ซี่ | ไม่มีในระบบเดิม | Gap | 10 | พัฒนา Dental Chart Component ใหม่ใน DIS |
| MR-03 | บันทึก Vital sign / ประวัติแพ้ยา-แพ้สาร | มีบางส่วน (แพ้ยา) | Partial | 3 | ดึงข้อมูลแพ้ยาจากเดิม + เพิ่มฟิลด์ทันตกรรม |
| MR-04 | กำหนดสิทธิ์เข้าถึงเวชระเบียนรายบทบาท | ตั้งค่าได้ในระบบสิทธิ์ | Config | – | ตั้งค่า Role-based ในโมดูลสิทธิ์ (1.31) |
| MR-__ |  |  |  |  |  |

4.2 ห้องจ่ายยา / เภสัชกรรม — เตือนแพ้ยา (Pharmacy · TOR 1.3–1.4)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | สั่งยา/จ่ายยา ตัดสต็อกอัตโนมัติ | HAIT Plus มีอยู่ | Fit | – | เชื่อมผ่าน API ห้องยาเดิม |
| PH-02 | แจ้งเตือนแพ้ยา (Drug Allergy Alert) ขณะสั่งยา | มีฐานแพ้ยา แต่ไม่ผูกกับ DIS | Partial | 5 | ดึงรายการแพ้ยาจากเดิม + สร้าง alert ใน DIS |
| PH-03 | ตรวจสอบยาตีกัน (Drug Interaction) | ไม่มีในระบบเดิม | Gap | 12 | พัฒนา/จัดหาฐานข้อมูล interaction + rule engine |
| PH-04 | กำหนดบัญชียา/รูปแบบฉลากยา | ตั้งค่าได้ | Config | – | ตั้งค่า master ยาและ template ฉลาก |
| PH-__ |  |  |  |  |  |

4.3 นัดหมาย และระบบเรียกกลับ (Appointment / Recall · TOR 1.11)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | จองคิว/นัดหมายตามตารางทันตแพทย์-ยูนิต | มีระบบนัดพื้นฐาน | Config | – | ตั้งค่าทรัพยากร (หมอ/ยูนิต/ห้อง) |
| AP-02 | ระบบ Recall เรียกกลับตามแผนรักษา (เช่น ขูดหินปูน 6 เดือน) | ไม่มี | Gap | 14 | พัฒนา Recall engine + กำหนดกฎตามหัตถการ |
| AP-03 | แจ้งเตือนนัดผ่าน SMS / Mobile (Patient App) | ไม่มี | Gap | 8 | พัฒนา notification + เชื่อม Patient App |
| AP-04 | แสดงปฏิทินนัดรวมรายคลินิก | มีบางส่วน | Partial | 4 | ทำ calendar view ใหม่ใน DIS |
| AP-__ |  |  |  |  |  |

4.4 หนังสือยินยอมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Consent · TOR 1.28)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | สร้างแบบฟอร์มยินยอมตามชนิดหัตถการ | ไม่มี | Gap | 6 | พัฒนา template builder ฟอร์มยินยอม |
| CS-02 | ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) บนแท็บเล็ต | ไม่มี | Gap | 8 | พัฒนา e-Signature + ผูกกับเวชระเบียน |
| CS-03 | จัดเก็บ/ค้นคืน Consent ย้อนหลังพร้อม audit | ไม่มี | Gap | 6 | เก็บใน DIS + เชื่อม Audit Log |
| CS-__ |  |  |  |  |  |

4.5 งานทันตกรรมประดิษฐ์ (Dental Lab)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-01 | ออกใบสั่งงาน Lab (Lab Work Order) จากคลินิก | ไม่มี | Gap | 10 | พัฒนา Work Order + ผูกกับผู้ป่วย/หัตถการ |
| DL-02 | ติดตามสถานะงาน Lab (ส่ง/กำลังทำ/เสร็จ/ส่งคืน) | ไม่มี | Gap | 8 | พัฒนา status tracking + แจ้งเตือน |
| DL-03 | คิดต้นทุน/ค่าบริการงาน Lab เข้าบัญชีลูกหนี้ | เชื่อมบัญชีได้บางส่วน | Partial | 5 | เชื่อม API บัญชีลูกหนี้ (1.18) |
| DL-__ |  |  |  |  |  |

4.6 ห้องปฏิบัติการ (LIS)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS-01 | ส่งตรวจ Lab / รับผลกลับ | LIS เดิมมีอยู่ | Fit | – | เชื่อม HL7/API กับ LIS เดิม |
| LS-02 | แสดงผล Lab ในเวชระเบียนทันตกรรม | ต้อง map ฟิลด์ | Partial | 4 | ทำ mapping + แสดงผลใน DIS |
| LS-__ |  |  |  |  |  |

4.7 ภาพรังsี (PACS / Imaging · TOR 1.7)

| Req ID | ความต้องการ TOR | ระบบเดิมทำได้? | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-01 | ดูภาพ X-ray (Periapical/Pano/CBCT) ในเวชระเบียน | PACS เดิมมีอยู่ | Config | – | ฝัง viewer / เชื่อม DICOM/WADO |
| PC-02 | ผูกภาพรังสีกับซี่ฟัน/หัตถการ | ไม่มี | Gap | 7 | พัฒนาการเชื่อมภาพกับ Dental Chart |
| PC-03 | สั่งถ่ายภาพรังสี (RIS Order) | มีบางส่วน | Partial | 4 | เชื่อม order กับ RIS เดิม |
| PC-__ |  |  |  |  |  |

เพิ่มหัวข้อ 4.x สำหรับโมดูลที่เหลือให้ครบ (Patient bank, บัญชีลูกหนี้, พัสดุ, บริหารเอกสาร, นำเข้า-ส่งออก, สิทธิ์ผู้ใช้, ระบบเรียนการสอน, Mobile 3 แอป) ในรูปแบบตารางเดียวกัน

5 Fit/Gap ด้านการเชื่อมต่อระบบ (Integration)

| ระบบปลายทาง | สิ่งที่ต้องเชื่อม | วิธี/Protocol | ผล | Effort | หมายเหตุ/ความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAIT Plus (HIS เดิม) | ข้อมูลผู้ป่วย, แพ้ยา, สั่งยา, นัด, บัญชี | REST API / DB View | Partial | 20 | พึ่งทีม HIS เดิมเปิด API/สเปก — critical path |
| SAP | บัญชี/การเงิน/จัดซื้อ | REST / IDoc | Partial | 15 | ต้องสเปก interface จากฝั่ง SAP |
| PACS | ดึง/แสดงภาพ DICOM | DICOM / WADO-RS | Config | 6 | มาตรฐานชัด ความเสี่ยงต่ำ |
| LIS / RIS | ส่งตรวจ/รับผล/สั่งถ่ายภาพ | HL7 v2 / API | Partial | 10 | ต้อง map ฟิลด์และทดสอบ end-to-end |
| WU-HRMS | ข้อมูลบุคลากร/อาจารย์/นักศึกษา (SSO) | API / SSO | Config | 5 | ใช้สำหรับสิทธิ์และระบบเรียนการสอน |

⚠️ Integration พึ่งทีมเดิมสูง: การเชื่อม HAIT Plus/SAP ขึ้นกับการเปิด API และสเปกจากเจ้าของระบบ ให้ระบุเป็น dependency ใน Gap Backlog และจองคิว consult ทีม HIS เดิมล่วงหน้า

6 Fit/Gap ด้านข้อมูลและการย้ายข้อมูล (Data / Migration)

| ชุดข้อมูล | แหล่งต้นทาง | ปริมาณ/คุณภาพ | ผล | Effort | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Master ผู้ป่วย (HN, ข้อมูลพื้นฐาน) | HAIT Plus | มาก / ดี | Config | 6 | map + ETL ตรง ๆ |
| ประวัติแพ้ยา | HAIT Plus | กลาง / ต้อง cleanse | Partial | 5 | ทำความสะอาด + mapping รหัสยา |
| ประวัติการรักษาทันตกรรม (Dental Chart เดิม) | กระดาษ/ระบบเดิมบางส่วน | กระจัดกระจาย | Gap | 15 | กำหนดขอบเขตย้อนหลัง + key-in/scan |
| Master บุคลากร/นักศึกษา | WU-HRMS | ดี | Config | 3 | sync ผ่าน API |

รายละเอียดวิธีย้ายข้อมูล/การ reconcile อยู่ในเอกสารแผน Data Migration งวด M3

7 รายการ Gap จัดลำดับและการตัดสินใจ (Gap Backlog · Build vs Config)

รวบรวมทุกรายการ Partial/Gap จัดลำดับความสำคัญ (MoSCoW) และระบุการตัดสินใจ Build (พัฒนาใหม่) หรือ Config (ตั้งค่า)

| Gap ID | รายการ Gap | ลำดับ | ตัดสินใจ | Effort | เหตุผล / เงื่อนไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Dental Chart กราฟิก (MR-02) | Must | Build | 10 | หัวใจของงานทันตกรรม ไม่มีในระบบเดิม |
| G-02 | e-Consent + e-Signature (CS-01..03) | Must | Build | 20 | ข้อกำหนด TOR 1.28 / กฎหมายความยินยอม |
| G-03 | Recall engine (AP-02) | Must | Build | 14 | จำเป็นต่อการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย |
| G-04 | Drug Interaction check (PH-03) | Should | Build/จัดหา | 12 | พิจารณาใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูป |
| G-05 | Dental Lab Work Order + tracking (DL-01..02) | Should | Build | 18 | เฉพาะทาง ไม่มีในเดิม |
| G-06 | เชื่อม Drug Allergy Alert (PH-02) | Must | Config+Build | 5 | ดึงฐานเดิม + สร้าง alert |
| G-__ |  |  |  |  |  |

เกณฑ์ Build vs Config: หากระบบเดิมรองรับได้ด้วยการตั้งค่า → Config (เร็ว ความเสี่ยงต่ำ แต่พึ่งทีมเดิม) · หากเป็นงานทันตกรรมเฉพาะทาง/ไม่มีในเดิม → Build ใน DIS (ควบคุมได้เอง แต่ใช้ effort สูง)

8 ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ (Risks)

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| Assumption เรื่อง Config ระบบเดิมไม่ถูกต้อง (ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในทีม) | สูง | สูง | ยืนยันทุกข้อกับทีม HIS เดิมก่อนปิด Fit/Gap, ทำ PoC จุดเสี่ยง |
| ทีม HIS เดิมไม่ว่างตามคิว → Integration/Config ล่าช้า | สูง | สูง | จองคิวล่วงหน้า, batch consult, mock/stub API ระหว่างรอ |
| ขอบเขต Gap บานปลาย (Dental เฉพาะทางเยอะ) | กลาง | สูง | ล็อก scope ตาม TOR, ใช้ MoSCoW, จัดการ change request |
| คุณภาพข้อมูลเดิมต่ำกว่าคาด | กลาง | กลาง | สำรวจข้อมูลต้นทางเร็ว, กำหนดขอบเขตย้อนหลัง |

9 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — System Analyst | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — ทีม HIS เดิม | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |