M3-01 · งวดที่ 3

กรณีทดสอบและสคริปต์ทดสอบ (Test Cases / Test Scripts)

Test Cases / Test Scripts

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-TC-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: QA Lead | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: ข้อ 6.3 (การทดสอบระบบ) · มาตรฐาน HA |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: รวบรวมกรณีทดสอบ (Test Case) และสคริปต์ทดสอบ (Test Script) ของทุกโมดูล DIS โดยแต่ละเคสอ้างกลับไปยังความต้องการ (FR-ID) เพื่อให้ครอบคลุมและตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ใช้เป็นฐานในการทดสอบ SIT (M3-02) และ UAT (M3-03) · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | QA | ร่างฉบับแรก |

1 วัตถุประสงค์และรูปแบบกรณีทดสอบ

1.1 วัตถุประสงค์ — ตรวจสอบว่าระบบ DIS ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดหน้าที่ (Functional Requirement) ของแต่ละโมดูล และเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (HAIT Plus, SAP, PACS, LIS/RIS) ได้ถูกต้อง

1.2 องค์ประกอบของ Test Case

| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| TC-ID | รหัสกรณีทดสอบ รูปแบบ TC-[โมดูล]-[ลำดับ] เช่น TC-PHA-001 |
| อ้าง FR-ID | เลขข้อความต้องการที่เคสนี้ตรวจสอบ (อ้างถึง M2 เอกสารวิเคราะห์ความต้องการ) |
| Pre-condition | เงื่อนไข/ข้อมูลตั้งต้นที่ต้องมีก่อนเริ่มทดสอบ |
| ขั้นตอน (Steps) | ลำดับการกระทำที่ผู้ทดสอบทำ |
| ผลคาดหวัง | ผลลัพธ์ที่ระบบควรแสดง |
| ผลจริง / สถานะ | ผลที่ได้จริง พร้อมสถานะ Pass/ผ่าน Fail/ไม่ผ่าน ตรวจซ้ำ |

2 ตารางกรณีทดสอบรายโมดูล (Test Case Matrix)

2.1 โมดูลห้องยา — การเตือนแพ้ยา (Drug Allergy Alert)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PHA-001 | FR-PHA-05 | ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Amoxicillin บันทึกในเวชระเบียน | 1) เปิดเวชระเบียนผู้ป่วย 2) สั่งจ่ายยา Amoxicillin | ระบบแสดง Pop-up เตือนแพ้ยาสีแดง และบล็อกการสั่งจ่ายจนกว่าจะยืนยัน |  | รอทดสอบ |
| TC-PHA-002 | FR-PHA-06 | ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากลุ่ม Penicillin | 1) สั่งจ่ายยา Ampicillin (กลุ่มเดียวกัน) | ระบบเตือนแพ้ยาข้ามกลุ่ม (cross-allergy) |  | รอทดสอบ |
| TC-PHA-003 | FR-PHA-07 | ผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยา | 1) สั่งจ่ายยาตามปกติ | ระบบไม่แสดงการเตือน บันทึกสำเร็จ |  | รอทดสอบ |

2.2 โมดูลนัดหมาย / Recall (Appointment & Recall)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-APT-001 | FR-APT-02 | มีคลินิก/ทันตแพทย์/ห้องตรวจในระบบ มีช่องว่างคิว | 1) เลือกผู้ป่วย 2) เลือกคลินิก+ทันตแพทย์+วันเวลา 3) บันทึกนัด | ระบบจองนัดสำเร็จ ตัดคิวที่ว่าง ส่ง SMS/แจ้งเตือนผู้ป่วย |  | รอทดสอบ |
| TC-APT-002 | FR-APT-03 | คิวทันตแพทย์เต็มในช่วงเวลานั้น | 1) จองนัดซ้อนเวลาเดิม | ระบบปฏิเสธการจองซ้อน และเสนอช่วงเวลาว่างถัดไป |  | รอทดสอบ |
| TC-APT-003 | FR-APT-08 | ผู้ป่วยถึงรอบ Recall (เช่น ขูดหินปูนทุก 6 เดือน) | 1) รันงาน Recall ประจำวัน | ระบบสร้างรายการ Recall และแจ้งเตือนนัดผู้ป่วยอัตโนมัติ |  | รอทดสอบ |

2.3 โมดูลเวชระเบียน — บันทึก Dental Chart

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DEN-001 | FR-DEN-04 | เปิด visit ผู้ป่วยที่คลินิก | 1) เปิด Dental chart 2) เลือกซี่ฟัน #16 3) ระบุหัตถการ "อุดฟัน" + พื้นผิว 4) บันทึก | ระบบลงรหัสหัตถการทันตกรรมที่ซี่ #16 แสดงสีบนแผนภาพฟัน บันทึกถูกต้อง |  | รอทดสอบ |
| TC-DEN-002 | FR-DEN-05 | มีการบันทึกหัตถการในวันก่อนหน้า | 1) เปิดประวัติ Dental chart ย้อนหลัง | ระบบแสดงประวัติหัตถการรายซี่ตามลำดับเวลา |  | รอทดสอบ |

2.4 โมดูลเก็บเงิน (Billing / Cashier)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-BIL-001 | FR-BIL-03 | มีรายการหัตถการ+ค่าบริการรอเรียกเก็บ ผู้ป่วยสิทธิเงินสด | 1) เปิดบิลผู้ป่วย 2) ตรวจรายการ 3) รับชำระเงินสด 4) ออกใบเสร็จ | ระบบคำนวณยอดถูกตามตารางค่าบริการ ออกใบเสร็จ ตัดยอดลูกหนี้ |  | รอทดสอบ |
| TC-BIL-002 | FR-BIL-04 | ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/เบิกได้ | 1) เลือกสิทธิการรักษา 2) คำนวณส่วนเบิก/ส่วนเกิน | ระบบแยกส่วนสิทธิและส่วนที่ผู้ป่วยจ่ายเองถูกต้อง ส่งข้อมูลไป SAP |  | รอทดสอบ |

2.5 การเชื่อมต่อ HAIT Plus (Integration)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INT-001 | FR-INT-01 | มี HN ผู้ป่วยอยู่ใน HAIT Plus เชื่อม API พร้อม | 1) ค้นหาผู้ป่วยด้วย HN ใน DIS | DIS ดึงข้อมูลผู้ป่วย (ชื่อ, สิทธิ, ประวัติแพ้ยา) จาก HAIT Plus มาแสดงถูกต้อง |  | รอทดสอบ |
| TC-INT-002 | FR-INT-02 | มี visit ที่ปิดบิลใน DIS | 1) ส่งข้อมูลรายการรักษากลับ HAIT Plus | HAIT Plus รับข้อมูลครบ ไม่มี record ตกหล่น (reconciliation 100%) |  | รอทดสอบ |

3 ตัวอย่างสคริปต์ทดสอบละเอียด (Detailed Test Script)

ตัวอย่างขยายของ TC-PHA-001 (การเตือนแพ้ยา) — ใช้เป็นแม่แบบบันทึกผลทุกขั้นตอน

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TEST SCRIPT : TC-PHA-001  การเตือนแพ้ยา (Drug Allergy Alert)          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  อ้าง FR-ID   : FR-PHA-05            โมดูล : ห้องยา                     │
│  ผู้ทดสอบ      : ____________________  วันที่ : ___/___/2027            │
│  Pre-condition: ผู้ป่วย HN 6600123 มีประวัติแพ้ Amoxicillin (severe)   │
├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┤
│ Step │ การกระทำ                          │ ผลคาดหวัง          │ ผล     │
├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│  1   │ Login ระบบด้วยสิทธิ "เภสัชกร"     │ เข้าหน้าจอห้องยา   │ ☐ P ☐ F│
│  2   │ ค้นหา HN 6600123                  │ พบผู้ป่วย แสดงป้าย │ ☐ P ☐ F│
│      │                                  │ ALLERGY สีแดง     │        │
│  3   │ เปิดหน้าสั่งจ่ายยา                 │ แสดงฟอร์มสั่งยา    │ ☐ P ☐ F│
│  4   │ พิมพ์ "Amoxicillin 500mg"         │ ระบบ pop-up เตือน  │ ☐ P ☐ F│
│      │                                  │ "แพ้ยา!" + บล็อก  │        │
│  5   │ กดยืนยัน/ยกเลิกการสั่ง            │ ต้องระบุเหตุผลก่อน │ ☐ P ☐ F│
│      │                                  │ จึงดำเนินต่อได้    │        │
├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┤
│  ผลรวม :  ☐ Pass ทั้งหมด    ☐ มี Fail (ระบุ Defect ID: __________)     │
│  หมายเหตุ : ___________________________________________________________│
│  ลงนามผู้ทดสอบ : ________________   ผู้ตรวจทาน QA : ________________    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4 สรุปจำนวนกรณีทดสอบต่อโมดูล (Coverage Summary)

| โมดูล | จำนวน TC | วางแผน | Pass | Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ห้องยา (เตือนแพ้ยา) | 3 | 3 |  |  |
| นัดหมาย / Recall | 3 | 3 |  |  |
| เวชระเบียน (Dental chart) | 2 | 2 |  |  |
| เก็บเงิน (Billing) | 2 | 2 |  |  |
| เชื่อมต่อ HAIT Plus | 2 | 2 |  |  |
| Consent / Dental Lab / LIS / PACS (เพิ่มเติม) |  |  |  |  |
| รวม (ตัวอย่าง) | 12 | 12 |  |  |

หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นตัวอย่าง — เมื่อใช้งานจริงให้เพิ่ม Test Case ของโมดูล Consent, Dental Lab, LIS และ PACS ให้ครบทุก FR-ID และอัปเดตสรุปนี้

5 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — QA Lead | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |