M3-08 · งวดที่ 3

รายงานผลทดสอบครบวงจร

End-to-End Test Report

โครงการ: ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทันตกรรม (Dental Information System) · คณะทันตแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: DIS-E2E-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: QA + ผู้ใช้ | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: Project Manager | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: flow ผู้ป่วยครบวงจร · ก่อน Go-Live |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: รายงานผลการทดสอบระบบ DIS แบบครบวงจร (End-to-End) ตาม flow ผู้ป่วยจริง: ลงทะเบียน → ซักประวัติ → ตรวจ/รักษา (Dental chart) → สั่งยา/แลป/X-ray → เก็บเงิน → นัด/Recall ครอบคลุมการเชื่อมต่อ HAIT Plus และระบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก Defect และสรุปความพร้อมก่อน Go-Live · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | QA | ร่างฉบับแรก |

1 ขอบเขตการทดสอบครบวงจร (E2E Scope)

1.1 Flow ผู้ป่วยครบวงจรที่ทดสอบ

ลงทะเบียน ─▸ ซักประวัติ ─▸ ตรวจ/รักษา (Dental chart) ─▸ สั่งยา/แลป/X-ray ─▸ เก็บเงิน ─▸ นัด/Recall

1.2 ระบบที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ

DIS (Web + Mobile) · เชื่อมต่อ HAIT Plus (HIS เดิม)

ระบบห้องยา, LIS (แลป), PACS/รังสี (X-ray), การเงิน/ลูกหนี้, นัดหมาย

บทบาทผู้ทดสอบ: เวชระเบียน, ทันตแพทย์/นักศึกษา, เภสัชกร, การเงิน, แอดมิน

1.3 สภาพแวดล้อมและข้อมูลที่ใช้ทดสอบ

Environment: UAT / Pre-prod · เวอร์ชันระบบ: ________

ข้อมูลทดสอบ: ชุดผู้ป่วยจำลอง / ข้อมูล Migration

2 ผลการทดสอบครบวงจร (E2E Results)

เกณฑ์ผ่าน: ทุกขั้นตอนใน scenario ทำงานต่อเนื่องและส่งข้อมูลถูกต้องระหว่างระบบ

| Scenario | ขั้นตอน (Steps) | ผล |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 ผู้ป่วยใหม่ครบวงจร | ลงทะเบียน → ซักประวัติ → ตรวจ/บันทึก Dental chart → สั่งยา → เก็บเงิน → ออกใบนัด | ผ่าน |
| E2E-02 สั่งแลป + X-ray | เปิดเวชระเบียน → สั่งแลป (LIS) + X-ray (PACS) → รับผล → บันทึกผลในเคส | ตรวจซ้ำ |
| E2E-03 นัด/Recall + แจ้งเตือน | สร้างนัด → ระบบส่งแจ้งเตือน → ผู้ป่วยมาตามนัด → check-in | ผ่าน |
| E2E-04 เคสนักศึกษา + อาจารย์อนุมัติ | นักศึกษาบันทึก Dental chart → ส่งอนุมัติ → อาจารย์ยืนยัน → ปิดเคส | ไม่ผ่าน |
| สรุป | ผ่าน __ / ตรวจซ้ำ __ / ไม่ผ่าน __ จากทั้งหมด __ | __% |

3 รายการข้อบกพร่องที่พบ (Defect Log)

| ID | Scenario | รายละเอียดข้อบกพร่อง | ระดับ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | E2E-02 | ผล X-ray จาก PACS แสดงล่าช้า ~30 วิ | Medium | กำลังแก้ |
| D-02 | E2E-04 | เคสที่อาจารย์อนุมัติแล้วยังแก้ไขได้ (สิทธิ์ผิด) | High | ค้างแก้ |

ระดับ: High ต้องแก้ก่อน Go-Live · Medium ควรแก้ · Low แก้ภายหลังได้

4 สรุปความพร้อมก่อน Go-Live

☐ ทุก scenario หลักมีสถานะ ผ่าน หรือมีแผนปิดที่ยอมรับได้

☐ Defect ระดับ High/Critical = 0 รายการค้าง

☐ การเชื่อมต่อ HAIT Plus และระบบเกี่ยวข้องทำงานครบ

☐ ข้อมูล Migration กระทบยอดผ่าน (อ้างอิง M3-05)

☐ ผู้ใช้งานจริงร่วมทดสอบและยืนยันผล

สรุปผลโดยรวม: ☐ พร้อม Go-Live    ☐ พร้อมแบบมีเงื่อนไข    ☐ ยังไม่พร้อม

⚠️ เงื่อนไขก่อน Go-Live: Defect ระดับ High ทุกรายการ (เช่น D-02) ต้องแก้ไขและทดสอบซ้ำผ่านก่อนเปิดใช้งานจริง

5 การรับรองและอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — QA | ( …………………………… ) ผู้แทนผู้ใช้งาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |