S1-04 · งวดที่ 1

แผนการติดตั้งระบบ (9 จุดบริการ)

System Installation Plan

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-SIP-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: System Engineer | วันที่จัดทำ: __ /__ /2026 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดสภาพแวดล้อม (Environment) สเปกเซิร์ฟเวอร์/ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการติดตั้งระบบ HIS (HA.OS) การตั้งค่าเครือข่ายและความปลอดภัย รวมถึงลำดับการ Rollout ติดตั้งครบ 9 จุดบริการ (ปากน้ำ 3 + ปู่เจ้าฯ 6) เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานจริงทุกแห่ง · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2026 | System Engineer | ร่างฉบับแรก |

1 สภาพแวดล้อมระบบ (Environments)

แยกสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ — พัฒนา/ทดสอบไม่กระทบ Production

| สภาพแวดล้อม | วัตถุประสงค์ | สเปก/ที่ตั้ง (กรอก) |
| --- | --- | --- |
| Development | พัฒนา/Config โดยทีม Dev |  |
| Test / QA | ทดสอบฟังก์ชัน, integration test |  |
| Staging (UAT) | ผู้ใช้ตรวจรับ, ใกล้เคียง Production |  |
| Production | ใช้งานจริง |  |

ตัวอย่าง: Staging ใช้สเปกใกล้เคียง Production เพื่อให้ผล UAT สะท้อนของจริง — โดยเฉพาะการ integrate กับ สปสช./HL7 และ Data Migration จาก HosXP

2 สเปกเซิร์ฟเวอร์และครุภัณฑ์

สเปกครุภัณฑ์ตามสัญญาอยู่ใน สัญญาแนบท้าย 1 — ตารางนี้สรุปองค์ประกอบหลักสำหรับการติดตั้ง

| องค์ประกอบ | จำนวน | สเปก/หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Application Server |  | CPU/RAM/Disk ตามสัญญาแนบท้าย 1 |
| Database Server |  | HA/สำรองข้อมูล (HA.OS) |
| Web / Reverse Proxy |  | SSL/Load balance |
| Storage / Backup |  | สำหรับภาพรังสี/PACS index |
| อุปกรณ์เครือข่าย/ความปลอดภัย |  | Firewall/VPN เชื่อม 9 จุดบริการ |

3 ขั้นตอนการติดตั้ง (Installation Checklist)

☐ ตรวจรับครุภัณฑ์/เซิร์ฟเวอร์ตามสัญญาแนบท้าย 1

☐ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ + patch ความปลอดภัย

☐ ติดตั้งฐานข้อมูลและ middleware ที่จำเป็น (HA.OS)

☐ Deploy แอปพลิเคชัน HA.OS แต่ละ environment

☐ ตั้งค่า config การเชื่อมต่อ สปสช./HL7 และ Data Migration จาก HosXP

☐ ตั้งค่า Backup/Restore และทดสอบกู้คืน

☐ ทดสอบ Smoke Test หลังติดตั้งทุก environment และทุกจุดบริการ

☐ บันทึกค่า config และส่งมอบ Installation Guide

4 เครือข่ายและความปลอดภัย

การเข้ารหัสการสื่อสาร (TLS/SSL) ทุกช่องทาง

การแบ่ง network zone และกฎ Firewall สำหรับ interface สปสช./HL7 และเชื่อมโยง 9 จุดบริการ

การยืนยันตัวตน/สิทธิ์ (Authentication & RBAC)

การจัดเก็บ Log / Audit Trail ตามมาตรฐาน HA

การสำรองข้อมูลและแผนกู้คืน (Backup & DR)

⚠️ ข้อควรระวัง: การเปิด port/firewall เพื่อเชื่อม สปสช./HL7 และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 9 จุดบริการ ต้องประสานฝ่าย IT ของโรงพยาบาลทั้งสองนิติบุคคลล่วงหน้า

5 ลำดับการ Rollout ติดตั้ง 9 จุดบริการ

ติดตั้ง รพ.หลัก ก่อน (Go-live งวด 2 ~20/01/2027) แล้วจึง Rollout สาขา/คลินิกที่เหลือจนครบ 9 จุดบริการในงวด 3 (~27/02/2027) — ปากน้ำ (สมุทรเวชกิจ) 3 จุด + ปู่เจ้าฯ 6 จุด

| ลำดับ | จุดบริการ | นิติบุคคล | งวด / สถานะ (กรอก) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (รพ.หลัก) | ปู่เจ้าฯ | งวด 2 — Go-live รพ.หลัก |
| 2 | รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ (สมุทรเวชกิจ) (รพ.หลัก) | ปากน้ำ | งวด 2 — Go-live รพ.หลัก |
| 3 | คลินิกเครือข่ายปู่เจ้าฯ #1 | ปู่เจ้าฯ | งวด 3 — Rollout |
| 4 | คลินิกเครือข่ายปู่เจ้าฯ #2 | ปู่เจ้าฯ | งวด 3 — Rollout |
| 5 | คลินิกเครือข่ายปู่เจ้าฯ #3 | ปู่เจ้าฯ | งวด 3 — Rollout |
| 6 | คลินิกเครือข่ายปู่เจ้าฯ #4 | ปู่เจ้าฯ | งวด 3 — Rollout |
| 7 | คลินิกเครือข่ายปู่เจ้าฯ #5 | ปู่เจ้าฯ | งวด 3 — Rollout |
| 8 | คลินิกเครือข่ายปากน้ำ #1 | ปากน้ำ | งวด 3 — Rollout |
| 9 | คลินิกเครือข่ายปากน้ำ #2 | ปากน้ำ | งวด 3 — Rollout |

คำแนะนำ: ติดตั้งและ Go-live รพ.หลักทั้งสองนิติบุคคลก่อนเพื่อพิสูจน์ระบบจริง (งวด 2) แล้วจึงทยอย Rollout คลินิกเครือข่ายตามความพร้อมจนครบ 9 จุดบริการ และยื่นตรวจรับครบทุกแห่งในงวด 3

6 ผู้รับผิดชอบ

| งาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์/OS/DB | System Engineer |  |
| Deploy แอป + Config |  |  |
| เครือข่าย/ความปลอดภัย |  | ประสานฝ่าย IT |
| Rollout จุดบริการ + Smoke Test |  | 9 จุดบริการ |

7 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — System Engineer | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |