S2-02 · งวดที่ 2

ตารางสอบทานความต้องการ

Requirement Traceability Matrix (RTM)

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-RTM-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: BA (สาม) | วันที่จัดทำ: __ /__ /2569 |
| ผู้สอบทาน: __________ | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 (SI.2/SI.5) |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: เชื่อมโยงความต้องการตามสัญญาแนบท้าย 1 ทั้ง 1,358 ข้อกำหนด (36 โมดูล) ไปยังเอกสารออกแบบ → โมดูล/งานพัฒนา → กรณีทดสอบ (Test Case) เพื่อพิสูจน์ว่าทุกข้อกำหนดถูกออกแบบ พัฒนา และทดสอบครบถ้วน ไม่มีตกหล่น · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

RTM ใช้สอบทานครบวงจร: RTM ใช้สอบทานความต้องการตั้งแต่ ออกแบบ → Build → Test ให้ครบทุกข้อตามแนบท้าย 1 — อ่านตามแถว (ไล่จาก Req ID → เอกสารออกแบบ → โมดูลที่ build → Test Case → สถานะ) จะเห็นได้ทันทีว่าข้อนั้นไปถึงขั้นไหน และข้อใดยัง “หลุด” ไม่มีคู่เชื่อม

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2569 | BA (สาม) | ร่างฉบับแรก ตั้งต้นจากผล Fit/Gap (S2-01) |

1 วัตถุประสงค์และวิธีอ่านตาราง

1.1 วัตถุประสงค์ — ทำให้ทุกความต้องการตามสัญญาแนบท้าย 1 มีร่องรอย (traceability) ตลอดวงจรพัฒนา เพื่อใช้ตรวจรับว่า “สิ่งที่ส่งมอบตรงกับสัญญาแนบท้าย 1 ครบ” และใช้วิเคราะห์ผลกระทบเมื่อมี change request

1.2 ความหมายของแต่ละคอลัมน์

| คอลัมน์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Req ID | รหัสความต้องการภายในโครงการ (สอดคล้องกับ Fit/Gap S2-01) |
| อ้างแนบท้าย 1 | โมดูล/ข้ออ้างอิงในสัญญาแนบท้าย 1 |
| คำอธิบายความต้องการ | สาระของข้อกำหนดโดยย่อ |
| เอกสารออกแบบ | รหัสเอกสาร/หัวข้อออกแบบที่รองรับ (เช่น SDD-xx, Use Case) |
| โมดูล / Build | โมดูลหรือรายการพัฒนา/Config ที่ทำให้เกิดจริง |
| Test Case ID | รหัสกรณีทดสอบที่พิสูจน์ความต้องการนี้ |
| สถานะ | สถานะปัจจุบัน: ออกแบบ / พัฒนา / ทดสอบ / ผ่าน |

1.3 รหัสสถานะที่ใช้:
      ยังไม่เริ่มกำลังออกแบบ/พัฒนารอ/อยู่ระหว่างทดสอบผ่านแล้ว

2 ตาราง RTM (Requirement Traceability Matrix)

| Req ID | อ้างแนบท้าย 1 | คำอธิบายความต้องการ | เอกสารออกแบบ | โมดูล / Build | Test Case ID | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-01 | เวชระเบียน | ลงทะเบียน/ค้นประวัติผู้ป่วยด้วย HN/บัตร ปชช. | SDD-MR-01 | เวชระเบียน (Config + 9 จุดบริการ) | TC-MR-01 | ผ่านแล้ว |
| MR-02 | Queue | Patient Self Visit (คีออส) + จัดคิวอัตโนมัติ | SDD-MR-02 | Queue (Partial) | TC-MR-02 | กำลังพัฒนา |
| PH-02 | คลังยาและวัสดุ | แจ้งเตือนแพ้ยาขณะสั่งยา (Drug Allergy Alert) | SDD-PH-02 | คลังยา (Fit) | TC-PH-02 | อยู่ระหว่างทดสอบ |
| PH-03 | Pharmacist Module | eMAR — บันทึกการบริหารยา | SDD-PH-03 | Pharmacist/Nurse (Config) | TC-PH-03 | กำลังพัฒนา |
| DR-02 | Doctor Module | Progress Note / รอบ Ward | SDD-DR-02 | Doctor Module (Partial) | TC-DR-02 | กำลังออกแบบ |
| NS-02 | Nurse Module | eMAR + barcode bedside | SDD-NS-02 | Nurse Module (Build) | TC-NS-02 | ยังไม่เริ่ม |
| BL-02 | งานเรียกเก็บ | เรียกเก็บตามสิทธิ์ + เชื่อม สปสช. | SDD-BL-02 | Interface สปสช. (Build) | TC-BL-02 | ยังไม่เริ่ม |
| MG-01 | Migration | ย้ายข้อมูล HosXP → HA.OS (reconcile 100%) | SDD-MG-01 | ETL Migration (Build) | TC-MG-01 | กำลังออกแบบ |
| LS-01 | LIS | ส่งตรวจ Lab / รับผลกลับ (HL7) | SDD-LS-01 | เชื่อม LIS (HL7) | TC-LS-01 | อยู่ระหว่างทดสอบ |
| RD-01 | รังสีวิทยา | สั่งถ่ายภาพรังสี + ดูภาพ PACS | SDD-RD-01 | เชื่อม PACS (DICOM) | TC-RD-01 | อยู่ระหว่างทดสอบ |

เพิ่มแถวให้ครบทุก Req ID ที่ระบุไว้ในผล Fit/Gap (S2-01) และครบทั้ง 1,358 ข้อกำหนด / 36 โมดูลตามสัญญาแนบท้าย 1 รวมถึงงาน Smart IPD (ER, วิสัญญีพยาบาล, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ห้องตรวจสุขภาพ)

3 สรุปความครอบคลุม (Coverage Summary)

นับจำนวนความต้องการที่มีร่องรอยครบในแต่ละขั้น เพื่อแสดงร้อยละความครอบคลุม (ฐาน = 1,358 ข้อกำหนด)

| ขั้นตอน | จำนวนที่ครอบคลุม | จากทั้งหมด | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| มีเอกสารออกแบบ (Design coverage) | __ | 1,358 | __% |
| มีโมดูล/งานพัฒนา (Build coverage) | __ | 1,358 | __% |
| มี Test Case (Test coverage) | __ | 1,358 | __% |
| ทดสอบผ่านแล้ว (Verified) | __ | 1,358 | __% |

เป้าหมาย: ก่อน UAT/ตรวจรับ ทุกบรรทัดต้องมี Design + Build + Test Case ครบ 100% และสถานะ “ผ่านแล้ว” = 100% ของข้อบังคับ (Must)

4 รายการความต้องการที่ยังไม่ครอบคลุม (Gap Tracking)

ความต้องการที่ยังขาดเอกสารออกแบบ/งานพัฒนา/Test Case — ใช้ติดตามให้ปิดครบก่อนตรวจรับ

| Req ID | คำอธิบาย | ขั้นที่ยังขาด | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดปิด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-02 | เรียกเก็บตามสิทธิ์ + เชื่อม สปสช. | ออกแบบ + Build + Test | Dev Lead (ซี) | __/__/2569 | รอสเปก/ช่องทาง สปสช. |
| NS-02 | eMAR + barcode bedside | Build + Test | Dev (มิน) | __/__/2569 | รอสเปกอุปกรณ์ barcode |

5 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — BA (สาม) | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |