S2-12 · งวดที่ 2

แผนและผลทดสอบการยอมรับ (รพ.หลัก)

UAT Plan + Sign-off

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-UAT-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: Senior Imp (HosXP) — Tester Lead | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้ทดสอบ: Business Process Owner (รพ.หลัก) | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง TOR: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 · เงื่อนไขเบิกงวดที่ 2 (30%) |

⚠️ สำคัญ: เอกสารฉบับนี้ — โดยเฉพาะ ใบลงนาม Sign-off (ข้อ 5) — เป็นเงื่อนไขในการเบิกจ่ายงวดที่ 2 (30%) (ตรวจรับ รพ.หลัก + เปิดใช้จริง) การยอมรับต้องลงนามโดย Process Owner รายโมดูล และไม่มี Defect ระดับ Critical/High ค้างอยู่

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดแผนการทดสอบยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test) ของ โรงพยาบาลหลัก (Go-live ก่อน) ผู้ทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ และเก็บใบลงนาม Sign-off จาก Business Process Owner รายโมดูล เพื่อยืนยันว่าระบบ HIS (HA.OS) พร้อมเปิดใช้งานจริงที่ รพ.หลัก (ก่อน Rollout ครบ 9 จุดบริการในงวด 3) · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | Tester (HosXP) | ร่างฉบับแรก |

1 วัตถุประสงค์และขอบเขต UAT

1.1 วัตถุประสงค์ — ให้ผู้ใช้งานจริง (Business Process Owner) ของ รพ.หลัก ทดสอบระบบ HIS (HA.OS) ตามกระบวนการทำงานจริง เพื่อยืนยันว่าระบบรองรับงานได้ครบถ้วนถูกต้องก่อนขึ้นใช้งานจริง (Go-Live รพ.หลัก ~20 ม.ค. 2570 / งวดที่ 2)

1.2 ขอบเขต — ครอบคลุมทุกโมดูลหลักที่ Go-live ที่ รพ.หลัก: เวชระเบียน, Doctor Module, Smart IPD (Nurse/Pharmacist/eMAR), ER, วิสัญญีพยาบาล, คลังยาและวัสดุ, Queue & Patient Self Visit, งานเรียกเก็บ และการเชื่อมต่อ สปสช./PACS/LIS-RIS รวมถึงข้อมูลที่ Migrate จาก HosXP

1.3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน UAT

☐ SIT ผ่านแล้ว (อ้าง S2-11) ไม่มี Defect Critical/High ค้าง

☐ Master Data ตั้งค่าครบ + ข้อมูล Migrate จาก HosXP ผ่าน reconciliation 100%

☐ สภาพแวดล้อม UAT พร้อม + ข้อมูลทดสอบที่ผ่านการ mask

☐ กำหนดผู้ทดสอบ Process Owner รายโมดูล (รพ.หลัก) และช่วงเวลาทดสอบ

2 ผู้ทดสอบ (Business Process Owner รายโมดูล — รพ.หลัก)

| โมดูล | หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ | ผู้ทดสอบ (Process Owner) |
| --- | --- | --- |
| เวชระเบียน / Doctor Module | งานเวชระเบียน + แพทย์ |  |
| Smart IPD — Nurse / eMAR | งานการพยาบาล (หอผู้ป่วยใน) |  |
| Pharmacist / คลังยาและวัสดุ | งานเภสัชกรรม |  |
| ER (อุบัติเหตุฉุกเฉิน) | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน |  |
| วิสัญญีพยาบาล | งานวิสัญญี/ห้องผ่าตัด |  |
| Queue & Patient Self Visit | งานเวชระเบียน/ประชาสัมพันธ์ |  |
| เชื่อมต่อ สปสช. / PACS / LIS | งานสารสนเทศ / ชันสูตร / รังสี |  |
| งานเรียกเก็บ (Billing) | งานการเงิน/เก็บเงิน |  |

3 สถานการณ์ทดสอบ UAT (UAT Scenario)

| UAT-ID | โมดูล | สถานการณ์ (Business Scenario) | ผลคาดหวัง | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Pharmacist/ห้องยา | เภสัชกรสั่งจ่าย/verify ยาให้ผู้ป่วยแพ้ยา — ทดสอบการเตือนและบล็อก | ระบบเตือนแพ้ยาและบล็อกตามจริง | รอทดสอบ |
| UAT-02 | Smart IPD / eMAR | พยาบาลบันทึกการบริหารยาผู้ป่วย IPD ตามรอบเวลา + ตัด stock | eMAR บันทึก/ตัดคลังถูกต้อง กันให้ยาซ้ำ | รอทดสอบ |
| UAT-03 | Doctor Module / ER | แพทย์บันทึกวินิจฉัย + สั่ง Lab/ยา + สั่ง Admit จาก ER | บันทึก/ส่งคำสั่ง/สร้าง AN ถูกต้อง | รอทดสอบ |
| UAT-04 | Queue/Self Visit | ผู้ป่วยลงทะเบียน Self Visit + รับคิวอัตโนมัติ | ออกคิว/จัดลำดับตามจุดบริการถูกต้อง | รอทดสอบ |
| UAT-05 | งานเรียกเก็บ | เก็บเงินผู้ป่วยหลายสิทธิ + ออกใบเสร็จ + ส่งเบิก สปสช. | ยอด/สิทธิ/ใบเสร็จ/e-Claim ถูกต้อง | รอทดสอบ |

4 เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)

| ระดับ Defect | จำนวนที่ยอมรับได้ | เงื่อนไข |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 (ห้ามมี) | ต้องแก้ให้หมดก่อน Sign-off (Critical: เริ่มแก้ใน 2 ชม. + workaround ใน 8 ชม.) |
| High | 0 (ห้ามมี) | ต้องแก้ให้หมดก่อน Sign-off |
| Medium | ยอมรับได้แบบมีเงื่อนไข | มีแผนแก้ไขและกำหนดเวลาชัดเจน |
| Low | ยอมรับได้ | บันทึกเข้า backlog แก้ไขภายหลัง |

ทุก UAT Scenario ต้องมีผล Pass/ผ่าน หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข (Medium/Low เท่านั้น)

Process Owner รายโมดูลต้องลงนามยอมรับครบทุกโมดูลที่อยู่ในขอบเขต (รพ.หลัก)

5 ใบลงนามยอมรับการทดสอบ (UAT Sign-off Form)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   ใบลงนามยอมรับการทดสอบโดยผู้ใช้ (UAT SIGN-OFF) — HIS เมืองสมุทร (รพ.หลัก)     │
│   รอบทดสอบวันที่ : ___/___/2027  ถึง  ___/___/2027                              │
├──────────────────────┬────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────────┤
│ โมดูล                 │ Pass   │ Fail    │ Defect คงเหลือ│ ลงนาม Process Owner   │
│                      │        │         │ (C/H/M/L)    │                      │
├──────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ เวชระเบียน/Doctor Mod.│  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ Smart IPD/Nurse/eMAR │  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ Pharmacist/คลังยา     │  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ ER (ฉุกเฉิน)          │  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ วิสัญญีพยาบาล         │  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ Queue / Self Visit   │  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ สปสช./PACS/LIS        │  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
│ งานเรียกเก็บ (Billing)│  ☐     │   ☐     │ _/_/_/_       │ ____________________ │
├──────────────────────┴────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────────┤
│  เงื่อนไขยอมรับ : Defect คงเหลือ Critical = 0  และ  High = 0  (ทุกโมดูล)         │
│  หมายเหตุ : C=Critical  H=High  M=Medium  L=Low                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6 สรุปผลรวมและการยอมรับ

| รายการ | ผล |
| --- | --- |
| จำนวนโมดูลที่ทดสอบ | 8 (ตัวอย่าง) |
| โมดูลที่ Pass |  |
| Defect คงเหลือ — Critical / High |  |
| ผลการยอมรับโดยรวม | ☐ ยอมรับ (Accepted) ☐ ยอมรับมีเงื่อนไข ☐ ไม่ยอมรับ |

มติคณะกรรมการตรวจรับ:  — เมื่อยอมรับครบทุกโมดูล (รพ.หลัก) และไม่มี Defect Critical/High ค้าง ถือเป็นเงื่อนไขครบถ้วนสำหรับการเบิกจ่ายงวดที่ 2 (30%) · การ Rollout ครบ 9 จุดบริการและตรวจรับครบเป็นเงื่อนไขของงวดที่ 3 (50%)

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — Tester/Senior Imp (HosXP) | ( …………………………… ) ผู้แทน Business Process Owner (รพ.หลัก) | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (ประธานกรรมการตรวจรับ) |
| --- | --- | --- |