S2-13 · งวดที่ 2

เอกสารตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

Master Data Setup Document

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-MDS-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: ทีม Implement (นำโดย Senior Imp จาก HosXP) | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: Process Owner รพ.หลัก | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: รวบรวมและบันทึกการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) ของระบบ HIS (HA.OS) ครบทุกโมดูลที่จำเป็นต่อการเปิดใช้งานจริงที่ รพ.หลัก (งวดที่ 2) โดยทีม Implement ตั้งค่าร่วมกับ Process Owner ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล อ้างอิงข้อมูลจากระบบเดิม HosXP และมาตรฐานฐานจาก DTMU Phase 2 (ระบบฐาน) พร้อมการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเปิดใช้งาน · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | ทีม Implement | ร่างฉบับแรก |

1 รายการข้อมูลพื้นฐานที่ต้องตั้งค่า (Master Data List)

ครอบคลุม Master Data ทุกโมดูลตามสัญญาแนบท้าย 1 (36 โมดูล) รวม Master Data Smart IPD — งวดที่ 2 เปิดใช้ที่ รพ.หลัก

| ลำดับ | ประเภทข้อมูลพื้นฐาน | จำนวนรายการ | แหล่งข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สิทธิการรักษา |  | HosXP (ระบบเดิม) / สปสช. / งานเรียกเก็บ | งานเรียกเก็บ + Implement |
| 2 | หน่วยบริการ / ห้องตรวจ / Ward (9 จุดบริการ) |  | ผังหน่วยบริการ รพ.หลัก + สาขา | งานเวชระเบียน + Implement |
| 3 | รายการยา / คลังยาและวัสดุ |  | บัญชียา รพ. / งานเภสัชกรรม (HosXP) | งานเภสัชกรรม + Implement |
| 4 | รหัสหัตถการ / ICD-10 / ICD-9-CM |  | รหัสมาตรฐาน / DTMU Phase 2 (ระบบฐาน) | แพทย์/เวชสถิติ + Implement |
| 5 | ค่าบริการ / อัตราค่ารักษา |  | ประกาศอัตราค่าบริการ รพ. | งานเรียกเก็บ + Implement |
| 6 | แพทย์ / พยาบาล / บุคลากร |  | ทะเบียนบุคลากร รพ. / งานบุคคล | งานบุคคล + Implement |
| 7 | Master Data Smart IPD (เตียง/Ward/eMAR) |  | ผัง Ward / งานการพยาบาล | งานการพยาบาล + Implement |
| 8 | ผู้ใช้ / สิทธิ์การเข้าถึง (Role) |  | โครงสร้างหน่วยงาน / IT | ทีม IT + Implement |

2 บันทึกค่าที่ตั้งจริง (Configuration Record)

กรอกค่าที่ตั้งจริงในระบบ เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจทาน (ตัวอย่างต่อประเภท — เพิ่มแถวตามจริง)

2.1 หน่วยบริการ / ห้องตรวจ / Ward

| รหัส | ชื่อหน่วยบริการ/ห้องตรวจ/Ward | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| OPD-01 | OPD อายุรกรรม | OPD |  |
| IPD-W1 | หอผู้ป่วยใน Ward 1 (Smart IPD) | IPD |  |

2.2 รหัสหัตถการ / รายการบริการ

| รหัสหัตถการ | ชื่อหัตถการ/บริการ | หมวด | ค่าบริการ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| PROC-01 | ทำแผลเล็ก | หัตถการทั่วไป |  |
| PROC-02 | ฉีดยาเข้ากล้าม | การพยาบาล |  |

2.3 ผู้ใช้ / สิทธิ์การเข้าถึง (Role)

| Role | กลุ่มผู้ใช้ | สิทธิ์การเข้าถึงหลัก |
| --- | --- | --- |
| ROLE-DOCTOR | แพทย์ (Doctor Module) | เปิดเวชระเบียน, สั่งยา/ตรวจ, บันทึกการรักษา |
| ROLE-NURSE | พยาบาล (Nurse Module / Smart IPD) | ซักประวัติ, eMAR, บันทึกการพยาบาล |
| ROLE-PHARM | เภสัชกร | ห้องยา, จ่ายยา, ตัดสต็อก, เตือนแพ้ยา |
| ROLE-CASHIER | เจ้าหน้าที่การเงิน/เรียกเก็บ | เก็บเงิน, ออกใบเสร็จ, สิทธิ์เบิกจ่าย |

3 การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

| ประเภทข้อมูลพื้นฐาน | จำนวนตั้งจริง | ตรวจสอบโดย | ผล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สิทธิการรักษา |  |  | รอตรวจ |  |
| หน่วยบริการ / ห้องตรวจ / Ward |  |  | รอตรวจ |  |
| รายการยา / คลังยาและวัสดุ |  |  | รอตรวจ |  |
| รหัสหัตถการ / ICD |  |  | รอตรวจ |  |
| ค่าบริการ |  |  | รอตรวจ |  |
| แพทย์ / พยาบาล / บุคลากร |  |  | รอตรวจ |  |
| Master Data Smart IPD |  |  | รอตรวจ |  |
| ผู้ใช้ / สิทธิ์การเข้าถึง |  |  | รอตรวจ |  |

สถานะผล: Pass/ผ่าน ครบถ้วนถูกต้อง · Fail/ไม่ผ่าน พบข้อผิดพลาดต้องแก้ · ตรวจซ้ำ รอตรวจซ้ำ

☐ ตรวจนับจำนวนรายการให้ตรงกับแหล่งข้อมูลต้นทาง HosXP (reconciliation)

☐ ทดสอบการเรียกใช้งานจริงในระบบ (เช่น เลือกหัตถการแล้วค่าบริการดึงถูกต้อง)

☐ Process Owner เจ้าของข้อมูลยืนยันความถูกต้อง

4 ผู้รับผิดชอบและกำหนดการ

| ประเภทข้อมูลพื้นฐาน | ผู้ตั้งค่า (Implement) | Process Owner ยืนยัน | วันที่เสร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
| สิทธิการรักษา |  |  | __/__/2027 |
| หน่วยบริการ / ห้องตรวจ / Ward |  |  | __/__/2027 |
| รายการยา / คลังยาและวัสดุ |  |  | __/__/2027 |
| รหัสหัตถการ / ICD |  |  | __/__/2027 |
| ค่าบริการ |  |  | __/__/2027 |
| แพทย์ / พยาบาล / บุคลากร |  |  | __/__/2027 |
| Master Data Smart IPD |  |  | __/__/2027 |
| ผู้ใช้ / สิทธิ์การเข้าถึง |  |  | __/__/2027 |

5 การอนุมัติเอกสาร

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — ทีม Implement | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Process Owner | ( …………………………… ) ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |