S3-08 · งวดที่ 3

เงื่อนไขการรับประกัน · SLA · MA

Warranty, SLA & Maintenance

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| รหัสเอกสาร: MSM-SLA-001 | เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง) |
| --- | --- |
| ผู้จัดทำ: ผู้รับจ้าง | วันที่จัดทำ: __ /__ /2027 |
| ผู้สอบทาน: Project Manager | ผู้อนุมัติ: __________ |
| สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว | อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 · บันทึกเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2569 |

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: กำหนดขอบเขตการรับประกัน ระยะเวลา (1.5 ปี) ระดับการให้บริการ (SLA) ค่าปรับผิดนัด/ผิด SLA และเงื่อนไขการบำรุงรักษา (MA 5 ปี) ของระบบ HIS (HA.OS) หลัง Go-Live และตรวจรับครบ 9 จุดบริการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเข้าใจตรงกันถึงสิทธิ์ หน้าที่ ช่องทางและเวลาในการแก้ปัญหา รวมถึงการดูแลจุดเชื่อมต่อ HosXP (ระบบเดิม) / สปสช. / HL7 ในช่วงประกันและ MA · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | ผู้รับจ้าง | ร่างฉบับแรก |

1 ขอบเขตการรับประกัน (Warranty Scope)

ผู้รับจ้างรับประกันระบบ HIS (HA.OS) ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลา 1.5 ปี ครอบคลุม:

แก้ไขข้อบกพร่อง (Bug/Defect) ของระบบที่เกิดจากการพัฒนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดูแลให้ระบบทำงานได้ตามที่ระบุในเอกสารวิเคราะห์/ออกแบบและที่ผ่าน UAT

ดูแลจุดเชื่อมต่อ (Integration) กับ HosXP (ระบบเดิม), สปสช./HL7 และระบบเชื่อมโยงอื่นให้ทำงานต่อเนื่อง

ปรับปรุง/แก้ไขเพื่อความปลอดภัย (Security Patch) ที่เกี่ยวกับระบบที่ส่งมอบ

ให้คำปรึกษาการใช้งานและสนับสนุนผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาล ครบทั้ง 9 จุดบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา / ข้อมูล: Source code ของระบบเป็นของผู้รับจ้าง (บริษัท อโยเดีย จำกัด) และวาง escrow แบบเข้ารหัส เพื่อความต่อเนื่องของบริการ · ข้อมูลผู้ป่วยเป็นของโรงพยาบาล ทั้งหมด ผู้รับจ้างประมวลผลตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

2 ระยะเวลารับประกัน (Warranty Period)

| วันเริ่มประกัน | __/__/2027 (ถัดจากวันตรวจรับครบ 9 จุดบริการสมบูรณ์ ~27/02/2027) |
| --- | --- |
| วันสิ้นสุดประกัน | __/__/2028 (ครบ 1.5 ปี) |

หากการตรวจรับงวด 3 (ครบ 9 จุดบริการ) เลื่อน ให้นับวันเริ่มประกันถัดจากวันตรวจรับสมบูรณ์จริง (อ้างอิงใบตรวจรับงวด 3) · เมื่อสิ้นสุดประกัน 1.5 ปี ให้เข้าสู่สัญญาบำรุงรักษา (MA) 5 ปีต่อเนื่อง (ดูข้อ 9)

3 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

กำหนดระดับปัญหา เวลาตอบรับ (Response) และเวลาแก้ไข (Resolution) ตามสัญญาแนบท้าย 1 และบันทึกเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2569 ดังนี้:

| ระดับปัญหา | ลักษณะ | ตอบรับ | แก้ไข | ช่องทาง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical (วิกฤต) | ระบบหลักล่ม / กระทบบริการผู้ป่วยทั้งจุดบริการ เช่น OPD/IPD/เรียกเก็บใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ | ภายใน 1 ชม. | เริ่มแก้ไขภายใน 2 ชม. + จัดหา workaround ภายใน 8 ชม. | Onsite / Online / Telephone |
| Major (รุนแรง) | ระบบหลักบางส่วนใช้งานไม่ได้ / Integration HosXP, สปสช./HL7 ล่ม แต่ยังมีทางเลี่ยงบางส่วน | ภายใน 1 ชม. | ภายใน 24 ชม. | Onsite / Online / Telephone |
| Minor (ทั่วไป) | ปัญหาเล็กน้อย ใช้งานได้ มีทางเลี่ยง เช่น รายงานบางส่วน, การแสดงผล | ภายใน 30 นาที | ภายใน 3 วันทำการ | Onsite / Online / Telephone |

เวลานับจากเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งปัญหาผ่านช่องทางที่กำหนด · กรณีปัญหา Critical ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขได้ และจัดหา workaround เพื่อให้บริการผู้ป่วยดำเนินต่อได้

4 ค่าปรับความล่าช้า / ผิด SLA (Penalty)

| รายการ | เงื่อนไข |
| --- | --- |
| ค่าปรับความล่าช้า / ผิดนัดส่งมอบ | คิด 0.1% ของค่าจ้างต่อวัน ของวันที่ล่าช้า โดยมี เพดานรวมไม่เกิน 10% ของค่าจ้าง |
| ผิดเงื่อนไข SLA | กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเวลาที่กำหนดในข้อ 3 ให้คิดค่าปรับตามเกณฑ์ข้างต้น (0.1%/วัน เพดานรวม 10%) เว้นแต่เป็นเหตุยกเว้นตามข้อ 7 |
| ฐานคำนวณค่าจ้าง | ค่าจ้างพัฒนาตามสัญญา (ฉบับละ 5.5 ล้านบาท) / ตามที่คู่สัญญาตกลง |

ค่าปรับนี้เป็นไปตามสัญญาแนบท้าย 1 และบันทึกเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2569 · ปรับฐานคำนวณให้ตรงตามสัญญาจริงของแต่ละนิติบุคคล

5 ขอบเขตบริการในช่วงประกัน

Update / Patch: ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ Security Patch ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

ดูแลระบบ: สนับสนุนการเฝ้าระวัง (Monitoring), ตรวจสอบ log, ให้คำแนะนำการ Tuning เบื้องต้น

การจัดสิทธิ์: สนับสนุนการตั้งค่าสิทธิ์ตาม role (แพทย์/พยาบาล/เภสัช/เวชระเบียน/การเงิน/แอดมิน)

สนับสนุนผู้ดูแลระบบ: ให้คำปรึกษาการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น ครบทั้ง 9 จุดบริการ

6 ขั้นตอนการแจ้งปัญหา (Ticket Flow)

ผู้ใช้/ผู้ดูแลระบบ
        │  แจ้งปัญหา (Onsite / Online / Telephone)
        ▼
  ┌──────────────────┐   ตอบรับ (Acknowledge)
  │  เปิด Ticket      │   Minor ≤ 30 นาที · Major/Critical ≤ 1 ชม.
  │  + จัดระดับปัญหา  │
  └────────┬─────────┘
           ▼
  ┌──────────────────┐
  │  วิเคราะห์/แก้ไข  │── เกี่ยวกับ HosXP/สปสช.? ──► ประสานทีม HosXP เดิม (ข้อ 8)
  └────────┬─────────┘
           ▼   แก้ไข (Resolve)
  ┌──────────────────┐   Critical เริ่มแก้ ≤ 2 ชม. · workaround ≤ 8 ชม.
  │  ทดสอบ + ยืนยัน   │   Major ≤ 24 ชม. · Minor ≤ 3 วันทำการ
  │  กับผู้แจ้ง        │
  └────────┬─────────┘
           ▼
  ┌──────────────────┐
  │  ปิด Ticket +     │
  │  บันทึกผล/รายงาน  │
  └──────────────────┘

รายงานสรุป Ticket และสถิติ SLA ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุก เดือน / ไตรมาส

7 ข้อยกเว้นการรับประกัน (Exclusions)

ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี หรือแก้ไขระบบเองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาจากฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ไฟฟ้า หรือระบบปฏิบัติการที่อยู่นอกขอบเขตสัญญา

ความต้องการใหม่ (New Requirement) หรือการพัฒนาเพิ่มเติมนอกขอบเขตเดิม (คิดเป็นงานเพิ่ม)

การเปลี่ยนแปลงของระบบภายนอก (เช่น HosXP, สปสช./HL7) ที่กระทบ interface โดยมิใช่ความผิดผู้รับจ้าง

ค่าใช้บริการ AI / Speech-to-Text ที่คิดแยกต่างหาก (prepaid 50,000 บาท/ครั้ง, 200 บาท/1M tokens — ดูข้อ 9)

เหตุสุดวิสัย (Force Majeure) ภัยธรรมชาติ หรือเหตุนอกเหนือการควบคุม

ระบุข้อยกเว้นเพิ่มเติมตามที่ตกลง

8 การต่อโควตาทีม HosXP เดิมช่วงประกัน + MA

⚠️ จุดเสี่ยงสำคัญ: การแก้ปัญหา Migration/Integration กับ HosXP (ระบบเดิม) ในช่วงประกันและ MA อาจต้องอาศัยทีม HosXP เดิม การไม่มีโควตา/ทีม HosXP เดิมพร้อมจะทำให้แก้ปัญหา Critical ไม่ทัน SLA

ต้องเจรจาต่อ/สำรองโควตาทีม HosXP เดิม (migration/integration support) ครอบคลุมตลอดช่วงประกัน 1.5 ปี และต่อเนื่องตลอด MA 5 ปี

จัดทำข้อตกลง/MOU ระบุจำนวนชั่วโมงสนับสนุน, เวลาตอบสนอง และช่องทาง escalation

กำหนดผู้ประสานงาน (Point of Contact) ทั้งฝั่งผู้รับจ้างและทีม HosXP เดิม

กรณีปัญหา Critical ด้าน Migration/Integration ให้ escalate ไปทีม HosXP เดิมทันทีเพื่อรักษา SLA (เริ่มแก้ ≤ 2 ชม. · workaround ≤ 8 ชม.)

| รายการ | รายละเอียด (กรอก) |
| --- | --- |
| โควตาทีม HosXP เดิม/เดือน | __ ชม. หรือ __ ครั้ง |
| เวลาตอบสนอง Migration/Integration | __ |
| ผู้ประสานงานทีม HosXP เดิม | ชื่อ / ช่องทางติดต่อ |

9 สัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement — MA 5 ปี)

การบำรุงรักษาระบบหลังสิ้นสุดการรับประกัน 1.5 ปี ดำเนินการภายใต้ สัญญาบำรุงรักษา (MA) แยกฉบับ ระยะเวลา 5 ปี (มูลค่าฉบับละ 1.5 ล้านบาท/5 ปี ต่อแต่ละนิติบุคคล):

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระยะเวลา MA | 5 ปี ต่อเนื่องถัดจากวันสิ้นสุดประกัน 1.5 ปี (ดูข้อ 2) |
| ความสัมพันธ์ประกัน ↔ MA | ในช่วงประกัน 1.5 ปี การแก้ Bug/Defect และ SLA ครอบคลุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม · เมื่อเข้าสู่ MA งานบำรุงรักษา/แก้ไข/สนับสนุน ดำเนินตามสัญญา MA โดยคงมาตรฐาน SLA (Critical/Major/Minor) ต่อเนื่อง |
| ขอบเขต MA | ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง, Security Patch, ดูแล Integration (HosXP/สปสช./HL7), สนับสนุนผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ ครบ 9 จุดบริการ ตาม SLA |
| ค่า AI / Speech-to-Text (แยกต่างหาก) | คิดแยกจากค่าพัฒนาและค่า MA — prepaid 50,000 บาท/ครั้ง และ 200 บาท/1M tokens ตามปริมาณการใช้งานจริง |
| วันเริ่ม MA / วันสิ้นสุด MA | __/__/2028 — __/__/2033 |

รายละเอียดเงื่อนไข MA ฉบับเต็ม (ค่าบริการรายปี, จำนวน manday, เงื่อนไขต่ออายุ) เป็นไปตามสัญญาบำรุงรักษาแยกฉบับ · ปรับให้ตรงตามสัญญาจริงของแต่ละนิติบุคคล (สมุทรเวชกิจ / เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ)

10 ช่องทางการติดต่อ (Contact)

| ช่องทาง | รายละเอียด | เวลาให้บริการ |
| --- | --- | --- |
| Telephone (Hotline) | 0-XXXX-XXXX | จ.–ศ. 08:30–16:30 |
| Online (Ticket/Email) | support@___ / ระบบ Ticket | 24×7 (รับเรื่อง) |
| Line / Chat | @___ | ในเวลาทำการ |
| Onsite | เข้าหน้างานตามเงื่อนไข SLA | ตามนัด/ปัญหา Critical |
| ผู้จัดการบริการ (Service Manager) | ชื่อ / เบอร์ / อีเมล |  |

11 การลงนามรับทราบและตกลงร่วมกัน

| ( …………………………… ) ผู้จัดทำ — ผู้รับจ้าง | ( …………………………… ) ผู้สอบทาน — Project Manager | ( …………………………… ) ผู้รับทราบ/อนุมัติ (เจ้าของงาน) |
| --- | --- | --- |