◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S2-10 · งวดที่ 2

## กรณีและสคริปต์ทดสอบ (Test Cases / Test Scripts)

Test Cases / Test Scripts

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-TC-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: Senior Imp เตทีม (HosXP) — Tester Lead

วันที่จัดทำ: __ /__ /2027

ผู้สอบทาน: __________

ผู้อนุมัติ: __________

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง TOR: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110

ใช้ตอน: งวดที่ 2 — ก่อนทดสอบ SIT/UAT รพ.หลัก เจ้าของ: Senior Imp เตทีม (HosXP) / Tester ISO 29110: SI.6 Test

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: รวบรวมกรณีทดสอบ (Test Case) และสคริปต์ทดสอบ (Test Script) ของทุกโมดูล HIS (36 โมดูล/1,358 ข้อกำหนด) โดยแต่ละเคสอ้างกลับไปยังความต้องการ (FR-ID) เพื่อให้ครอบคลุมและตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ใช้เป็นฐานในการทดสอบ SIT (S2-11) และ UAT รพ.หลัก (S2-12) · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | Tester (HosXP) | ร่างฉบับแรก |

1วัตถุประสงค์และรูปแบบกรณีทดสอบ

1.1 วัตถุประสงค์ — ตรวจสอบว่าระบบ HIS (HA.OS) ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดหน้าที่ (Functional Requirement) ของแต่ละโมดูล และเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (สปสช./HL7, PACS, LIS/RIS) รวมถึงข้อมูลที่ Migrate จาก HosXP ได้ถูกต้อง

1.2 องค์ประกอบของ Test Case

| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| TC-ID | รหัสกรณีทดสอบ รูปแบบ TC-[โมดูล]-[ลำดับ] เช่น TC-PHA-001 |
| อ้าง FR-ID | เลขข้อความต้องการที่เคสนี้ตรวจสอบ (อ้างถึงเอกสารวิเคราะห์ความต้องการ งวด 1) |
| Pre-condition | เงื่อนไข/ข้อมูลตั้งต้นที่ต้องมีก่อนเริ่มทดสอบ |
| ขั้นตอน (Steps) | ลำดับการกระทำที่ผู้ทดสอบทำ |
| ผลคาดหวัง | ผลลัพธ์ที่ระบบควรแสดง |
| ผลจริง / สถานะ | ผลที่ได้จริง พร้อมสถานะ Pass/ผ่าน Fail/ไม่ผ่าน ตรวจซ้ำ |

2ตารางกรณีทดสอบรายโมดูล (Test Case Matrix)

2.1 Pharmacist Module / ห้องยา — การเตือนแพ้ยา (Drug Allergy Alert)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PHA-001 | FR-PHA-05 | ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Amoxicillin บันทึกในเวชระเบียน | 1) เปิดเวชระเบียนผู้ป่วย 2) สั่งจ่ายยา Amoxicillin | ระบบแสดง Pop-up เตือนแพ้ยาสีแดง และบล็อกการสั่งจ่ายจนกว่าจะยืนยัน |  | รอทดสอบ |
| TC-PHA-002 | FR-PHA-06 | ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากลุ่ม Penicillin | 1) สั่งจ่ายยา Ampicillin (กลุ่มเดียวกัน) | ระบบเตือนแพ้ยาข้ามกลุ่ม (cross-allergy) |  | รอทดสอบ |
| TC-PHA-003 | FR-PHA-07 | ผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยา | 1) สั่งจ่ายยาตามปกติ | ระบบไม่แสดงการเตือน บันทึกสำเร็จ |  | รอทดสอบ |

2.2 Smart IPD — Nurse Module & eMAR (บริหารยา)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-IPD-001 | FR-IPD-02 | ผู้ป่วยถูก Admit มีคำสั่งยาจาก Doctor Module | 1) พยาบาลเปิด eMAR 2) สแกน/เลือกยา 3) บันทึกการให้ยา | ระบบบันทึก eMAR ตามรอบเวลา ตัด stock คลังยา ป้องกันให้ยาซ้ำ |  | รอทดสอบ |
| TC-IPD-002 | FR-IPD-03 | คำสั่งยาผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา | 1) พยาบาลบันทึกการให้ยาที่แพ้ | ระบบเตือน/บล็อก ต้องระบุเหตุผลก่อนบันทึก (eMAR allergy check) |  | รอทดสอบ |
| TC-IPD-003 | FR-IPD-07 | ผู้ป่วย IPD รออนุมัติยาจากเภสัชกร | 1) Pharmacist Module verify คำสั่งยา | เภสัชกรตรวจสอบ/อนุมัติ ส่งต่อให้พยาบาลใน eMAR ถูกต้อง |  | รอทดสอบ |

2.3 Doctor Module — คำสั่งการรักษา / OPD-ER

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-DOC-001 | FR-DOC-04 | เปิด visit ผู้ป่วยที่ห้องตรวจ/ER | 1) แพทย์บันทึกวินิจฉัย (ICD-10-TM) 2) สั่ง Lab/ยา/หัตถการ 3) บันทึก | ระบบบันทึกคำสั่ง ส่งต่อ LIS/ห้องยา และแสดงในใบสั่ง |  | รอทดสอบ |
| TC-DOC-002 | FR-DOC-05 | มีคำสั่ง Admit จาก ER | 1) แพทย์สั่ง Admit เลือกหอผู้ป่วย/เตียง | ระบบสร้าง admission (AN) จองเตียง เชื่อม Smart IPD |  | รอทดสอบ |

2.4 งานเรียกเก็บ (Billing / สปสช.)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-BIL-001 | FR-BIL-03 | มีรายการบริการ+ค่ารักษารอเรียกเก็บ ผู้ป่วยสิทธิเงินสด | 1) เปิดบิลผู้ป่วย 2) ตรวจรายการ 3) รับชำระเงินสด 4) ออกใบเสร็จ | ระบบคำนวณยอดถูกตามตารางค่าบริการ ออกใบเสร็จ ตัดยอดลูกหนี้ |  | รอทดสอบ |
| TC-BIL-002 | FR-BIL-04 | ผู้ป่วยสิทธิ สปสช. (UC) / เบิกได้ | 1) เลือกสิทธิการรักษา 2) คำนวณส่วนเบิก/ส่วนเกิน 3) ส่ง e-Claim | ระบบแยกส่วนสิทธิและส่วนที่ผู้ป่วยจ่ายเองถูกต้อง ส่งเบิก สปสช. สำเร็จ |  | รอทดสอบ |

2.5 การเชื่อมต่อ สปสช. และ Migration HosXP (Integration)

| TC-ID | FR-ID | Pre-condition | ขั้นตอน | ผลคาดหวัง | ผลจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INT-001 | FR-INT-01 | เลขบัตร ปชช. มีสิทธิใน สปสช. เชื่อม API พร้อม | 1) ตรวจสอบสิทธิด้วยเลขบัตรใน HA.OS | HA.OS ดึงสิทธิ/รพ.หลักจาก สปสช. มาแสดงถูกต้อง |  | รอทดสอบ |
| TC-INT-002 | FR-INT-02 | มีข้อมูลผู้ป่วย/visit ใน HosXP (ระบบเดิม) | 1) รัน Migration ผู้ป่วยจาก HosXP → HA.OS | ข้อมูลย้ายครบ ไม่มี record ตกหล่น (reconciliation 100%) |  | รอทดสอบ |

3ตัวอย่างสคริปต์ทดสอบละเอียด (Detailed Test Script)

ตัวอย่างขยายของ TC-PHA-001 (การเตือนแพ้ยา) — ใช้เป็นแม่แบบบันทึกผลทุกขั้นตอน

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TEST SCRIPT : TC-PHA-001  การเตือนแพ้ยา (Drug Allergy Alert)          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  อ้าง FR-ID   : FR-PHA-05            โมดูล : ห้องยา/Pharmacist          │

│  ผู้ทดสอบ      : ____________________  วันที่ : ___/___/2027            │

│  Pre-condition: ผู้ป่วย HN 6600123 มีประวัติแพ้ Amoxicillin (severe)   │

├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┤

│ Step │ การกระทำ                          │ ผลคาดหวัง          │ ผล     │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤

│  1   │ Login ระบบด้วยสิทธิ "เภสัชกร"     │ เข้าหน้าจอห้องยา   │ ☐ P ☐ F│

│  2   │ ค้นหา HN 6600123                  │ พบผู้ป่วย แสดงป้าย │ ☐ P ☐ F│

│      │                                  │ ALLERGY สีแดง     │        │

│  3   │ เปิดหน้าสั่งจ่ายยา                 │ แสดงฟอร์มสั่งยา    │ ☐ P ☐ F│

│  4   │ พิมพ์ "Amoxicillin 500mg"         │ ระบบ pop-up เตือน  │ ☐ P ☐ F│

│      │                                  │ "แพ้ยา!" + บล็อก  │        │

│  5   │ กดยืนยัน/ยกเลิกการสั่ง            │ ต้องระบุเหตุผลก่อน │ ☐ P ☐ F│

│      │                                  │ จึงดำเนินต่อได้    │        │

├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┤

│  ผลรวม :  ☐ Pass ทั้งหมด    ☐ มี Fail (ระบุ Defect ID: __________)     │

│  หมายเหตุ : ___________________________________________________________│

│  ลงนามผู้ทดสอบ : ________________   ผู้ตรวจทาน QA : ________________    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4สรุปจำนวนกรณีทดสอบต่อโมดูล (Coverage Summary)

| โมดูล | จำนวน TC | วางแผน | Pass | Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pharmacist/ห้องยา (เตือนแพ้ยา) | 3 | 3 |  |  |
| Smart IPD — Nurse/eMAR | 3 | 3 |  |  |
| Doctor Module (OPD/ER) | 2 | 2 |  |  |
| งานเรียกเก็บ (Billing/สปสช.) | 2 | 2 |  |  |
| เชื่อมต่อ สปสช. / Migration HosXP | 2 | 2 |  |  |
| วิสัญญี / ER / Queue / PACS / LIS (เพิ่มเติม ครบ 36 โมดูล) |  |  |  |  |
| รวม (ตัวอย่าง) | 12 | 12 |  |  |

หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นตัวอย่าง — เมื่อใช้งานจริงให้เพิ่ม Test Case ของทุกโมดูล (รวม 36 โมดูล/1,358 ข้อกำหนด) ครอบคลุม Smart IPD (วิสัญญี, ER, เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Queue, PACS และ LIS ให้ครบทุก FR-ID และอัปเดตสรุปนี้

5การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — Tester/Senior Imp เตทีม (HosXP)

( )
ผู้สอบทาน — Project Manager

( )
ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1