◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S2-18 · งวดที่ 2

## รายงานการติดตั้งระบบ (รพ.หลัก)

Deployment / Installation Report

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-DEPLOY-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: System Engineer

วันที่จัดทำ: __ /__ /2027

ผู้สอบทาน: __________

ผู้อนุมัติ: __________

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110 — งวดที่ 2 (รพ.หลัก)

ใช้ตอน: ติดตั้งระบบขึ้น Production รพ.หลัก — งวดที่ 2 เจ้าของ: System Engineer ISO 29110: SI.6 Product Delivery

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: บันทึกขั้นตอนการติดตั้งระบบ HIS (HA.OS — Web/API) ขึ้นสภาพแวดล้อมจริงที่ รพ.หลัก แบบ ทำซ้ำได้ (repeatable) เพื่อใช้ติดตั้งซ้ำที่สาขาในงวดที่ 3 — สเปก Production, ขั้นตอน deploy, ค่า config, การตรวจสอบหลัง deploy, ขั้นตอน rollback และบันทึกการติดตั้ง · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | SE | ร่างฉบับแรก |

1สภาพแวดล้อม Production (Production Environment)

สภาพแวดล้อม Production รพ.หลัก · กรอกสเปก/IP จริง

| เครื่อง/บริการ | บทบาท | สเปก | IP / Hostname |
| --- | --- | --- | --- |
| App Server (Web/API) | รัน HA.OS Web + Backend API | CPU/RAM/Disk | 10.x.x.x |
| Database Server | ฐานข้อมูลหลัก HA.OS | __ | 10.x.x.x |
| File/Storage | ไฟล์เอกสาร/ภาพ (เชื่อม PACS) | __ | 10.x.x.x |
| Integration Gateway | เชื่อม สปสช. / PACS / LIS-RIS | __ | 10.x.x.x |
| จอแสดงผล (Queue Display) | แสดงคิว/บอร์ดข้อมูลหน่วยบริการ | __ | __ |

| รายการ Software | เวอร์ชันที่ใช้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| OS | __ |  |
| Web Server / Runtime | __ |  |
| Database Engine | __ |  |
| SSL Certificate | __ (วันหมดอายุ) |  |

2ขั้นตอนการติดตั้ง (Deployment Steps — Repeatable)

2.1 ระบบ Web + Backend (HA.OS)

- ดึง source/artifact เวอร์ชัน release ที่อนุมัติ (tag: __)

- ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม/ไฟล์ config ตามข้อ 3

- Build / Migrate schema ฐานข้อมูล (รัน DB script ตามลำดับ)

- Deploy ขึ้น App Server + restart service

- ตรวจ health check endpoint ตอบ 200 OK

$ git checkout release-vX.Y.Z

$ cp .env.production .env        # ตั้งค่าตามข้อ 3

$ ./scripts/db-migrate.sh        # รัน migration ตามลำดับ

$ ./scripts/build.sh             # build artifact

$ ./scripts/deploy.sh prod       # deploy + restart service

$ curl -fsS https://his.________/healthz   # คาดหวัง 200 OK

2.2 การติดตั้งซ้ำที่สาขา (Repeatability)

ขั้นตอนชุดเดียวกันนี้ใช้ติดตั้งซ้ำ ณ สาขาอื่นในงวดที่ 3 (รวม 9 จุดบริการ) โดยปรับเฉพาะ config เฉพาะสถานที่

| สถานที่ติดตั้ง | งวด | เวอร์ชัน/Build | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| รพ.หลัก (เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ / สมุทรเวชกิจ) | งวดที่ 2 | __ | ☐ ติดตั้ง ☐ ตรวจรับ |
| คลินิกสาขา (รวม 9 จุดบริการ) | งวดที่ 3 | __ | ☐ ติดตั้ง ☐ ตรวจรับ |

3ค่า Configuration ที่ตั้ง

| พารามิเตอร์ | ค่าที่ตั้ง | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| API_BASE_URL | https://his.________/api | endpoint หลัก |
| DB_HOST / DB_NAME | __ | ฐานข้อมูล Production |
| NHSO_ENDPOINT (สปสช.) | __ | ตรวจสอบสิทธิ์/ส่งเบิก |
| PACS_ENDPOINT | __ | ภาพรังสี |
| LIS_RIS_ENDPOINT | __ | ผลแลป/รังสี |
| SMTP / NOTIFY | __ | การแจ้งเตือน |

⚠️ ความปลอดภัย: Source code เป็นของผู้รับจ้าง (อโยเดีย) วาง escrow แบบเข้ารหัส · Secret/รหัสผ่าน/Key ห้ามเก็บใน source — เก็บใน secret store/ไฟล์ env ที่เข้าถึงจำกัด และส่งมอบให้ IT รพ. แยกต่างหาก

4การตรวจสอบหลัง Deploy (Smoke Test)

- เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ Web ได้ + login ผ่าน

- ลงทะเบียนผู้ป่วยทดสอบ + ค้นหา patient bank ได้

- สร้างนัดหมาย/คิว (Queue) ได้

- Admit ผู้ป่วย IPD + บันทึก eMAR (Smart IPD) ได้

- สั่ง/จ่ายยา + ตัดสต็อกคลังยา + ออกใบเสร็จ (งานเรียกเก็บ) ได้

- เรียกดูภาพรังสีจาก PACS + ส่ง/รับผล LIS-RIS ได้

- ตรวจสอบสิทธิ์/ส่งเบิก สปสช. ได้

- ไม่มี error ระดับ Critical/High ใน log

5ขั้นตอนการถอยกลับ (Rollback)

- หยุด service เวอร์ชันใหม่

- กู้คืน artifact/เวอร์ชันก่อนหน้า (tag: __)

- ย้อน DB migration / restore backup (ไฟล์: __)

- ตั้ง config กลับเวอร์ชันเดิม + restart

- ตรวจ smoke test เวอร์ชันเดิมผ่าน + แจ้งทีม

เวลา Rollback เป้าหมาย (RTO): __ นาที — ดูแผน Go-Live/Rollback ใน S2-17

6บันทึกการติดตั้ง (Installation Log)

| วันที่/เวลา | รายการที่ติดตั้ง | เวอร์ชัน | ผู้ติดตั้ง | ผล / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __/__/2027 __:__ | Web/API (HA.OS) |  |  | ☐ สำเร็จ ☐ rollback |
| __/__/2027 __:__ | Database |  |  |  |
| __/__/2027 __:__ | Integration Gateway |  |  |  |

7การอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้ติดตั้ง — System Engineer

( )
ผู้สอบทาน

( )
ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1