◂ กลับหน้าสารบัญเอกสาร ◂ ก่อนหน้า ถัดไป ▸ 🖨 พิมพ์ / บันทึก PDF

S3-06 · งวดที่ 3

## รายงานทดสอบ End-to-End และ Stabilize

E2E & Stabilize Report

โครงการ: ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) — โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ และ สมุทรเวชกิจ (เมืองสมุทรปากน้ำ) · ผู้รับจ้าง บริษัท อโยเดีย จำกัด

ข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

รหัสเอกสาร: MSM-E2E-001

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่าง)

ผู้จัดทำ: QA + ผู้ใช้

วันที่จัดทำ: __ /__ /2027

ผู้สอบทาน: Project Manager

ผู้อนุมัติ: __________

สถานะ: ร่าง / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว

อ้างอิง: สัญญาแนบท้าย 1 · ISO 29110

ใช้ตอน: ทดสอบ E2E ครบ 9 จุดบริการ + ระยะ Stabilize/Hypercare ปลายงวด 3 ก่อนปิดงวด เจ้าของ: QA + ผู้ใช้งานจริง ISO 29110: SI Integration & Test

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: รายงานผลการทดสอบระบบ HIS (HA.OS) แบบครบวงจร (End-to-End) ตาม flow ผู้ป่วยจริง และรายงานระยะ Stabilize/Hypercare หลัง rollout ครบทั้ง 9 จุดบริการ ครอบคลุมการเชื่อมต่อระบบเดิม HosXP, สปสช./HL7 และการเฝ้าระวังเสถียรภาพ (defect rate, downtime, SLA) จนถึงเกณฑ์ออกจากระยะ Stabilize เข้าสู่ระยะรับประกัน 1.5 ปี + MA 5 ปี · กรอบเวลา: หลัง Go-live รพ.หลัก → ระหว่าง rollout 9 จุดบริการ → Stabilize → ปิดงวด 3 · ข้อความสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก/ปรับ

0ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | __/__/2027 | QA | ร่างฉบับแรก |

1ขอบเขตการทดสอบครบวงจร (E2E Scope)

1.1 Flow ผู้ป่วยครบวงจรที่ทดสอบ

ลงทะเบียน ─▸ ซักประวัติ/คัดกรอง ─▸ ตรวจ/บันทึกการรักษา ─▸ สั่งยา/แลป/X-ray ─▸ เก็บเงิน/เคลม สปสช. ─▸ นัด/Admit

1.2 ระบบที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ

- HIS (HA.OS) — Web HIS · เชื่อมต่อ/โอนย้ายจากระบบเดิม HosXP

- ระบบห้องยา/คลังยาและวัสดุ, LIS (แลป), PACS/รังสี (X-ray), งานเรียกเก็บ/การเงิน/ลูกหนี้, นัดหมาย, สปสช./HL7

- Smart IPD: Doctor Module, Nurse Module, Pharmacist Module, eMAR (ใน Nurse/Pharmacist)

- บทบาทผู้ทดสอบ: เวชระเบียน, แพทย์ (Doctor Module), พยาบาล (Nurse Module), เภสัชกร, งานเรียกเก็บ/การเงิน, แอดมิน

1.3 สภาพแวดล้อมและข้อมูลที่ใช้ทดสอบ

- Environment: UAT / Pre-prod / Production (Hypercare) · เวอร์ชันระบบ: ________

- ข้อมูลทดสอบ: ชุดผู้ป่วยจำลอง / ข้อมูล Migration HosXP→HA.OS

2ผลการทดสอบครบวงจร (E2E Results)

เกณฑ์ผ่าน: ทุกขั้นตอนใน scenario ทำงานต่อเนื่องและส่งข้อมูลถูกต้องระหว่างระบบ

| Scenario | ขั้นตอน (Steps) | ผล |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 OPD ครบวงจร | ลงทะเบียน → ซักประวัติ/คัดกรอง → ตรวจ/บันทึกการรักษา (Doctor/Nurse) → สั่งยา → เก็บเงิน → ออกใบนัด | ผ่าน |
| E2E-02 สั่งแลป + X-ray | เปิดเวชระเบียน → สั่งแลป (LIS) + X-ray (PACS) → รับผล → บันทึกผลในเคส | ตรวจซ้ำ |
| E2E-03 IPD/Smart IPD ครบวงจร | Admit → คำสั่งแพทย์ → จ่ายยา/eMAR (Nurse/Pharmacist) → บันทึกการพยาบาล → Discharge/สรุปค่าใช้จ่าย | ผ่าน |
| E2E-04 เคลม สปสช. (HL7) | บันทึกบริการ → ส่งข้อมูลเคลม สปสช. ผ่าน HL7 → ตอบกลับ → กระทบยอดงานเรียกเก็บ | ไม่ผ่าน |
| สรุป | ผ่าน __ / ตรวจซ้ำ __ / ไม่ผ่าน __ จากทั้งหมด __ | __% |

3สถานะ E2E ราย 9 จุดบริการ (Per-site E2E Status)

ปากน้ำ (สมุทรเวชกิจ) 3 จุดบริการ + ปู่เจ้าฯ 6 จุดบริการ = รวม 9 จุดบริการ · เกณฑ์: ทุก scenario หลักผ่าน + ไม่มี defect ค้างระดับ High/Critical

| ลำดับ | สัญญา/Site | จุดบริการ | วันที่ Go-live | สถานะ E2E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปากน้ำ (สมุทรเวชกิจ) | รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ (รพ.หลัก) | __/__/2027 | ผ่าน |
| 2 | ปากน้ำ (สมุทรเวชกิจ) | คลินิกสาขา 1 | __/__/2027 | ตรวจซ้ำ |
| 3 | ปากน้ำ (สมุทรเวชกิจ) | คลินิกสาขา 2 | __/__/2027 | ค้าง |
| 4 | ปู่เจ้าฯ | รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ (รพ.หลัก) | __/__/2027 | ผ่าน |
| 5 | ปู่เจ้าฯ | คลินิกสาขา 1 | __/__/2027 | ผ่าน |
| 6 | ปู่เจ้าฯ | คลินิกสาขา 2 | __/__/2027 | ตรวจซ้ำ |
| 7 | ปู่เจ้าฯ | คลินิกสาขา 3 | __/__/2027 |  |
| 8 | ปู่เจ้าฯ | คลินิกสาขา 4 | __/__/2027 |  |
| 9 | ปู่เจ้าฯ | คลินิกสาขา 5 | __/__/2027 |  |
| สรุปจุดบริการที่ E2E ผ่านครบ |  |  |  | __ / 9 |

4รายการข้อบกพร่องที่พบ (Defect Log)

| ID | Scenario | รายละเอียดข้อบกพร่อง | ระดับ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | E2E-02 | ผล X-ray จาก PACS แสดงล่าช้า ~30 วิ | Medium | กำลังแก้ |
| D-02 | E2E-04 | ข้อมูลเคลม สปสช. (HL7) บางรายการ map ฟิลด์ไม่ครบ ทำให้ปฏิเสธเคลม | High | ค้างแก้ |

ระดับ: High ต้องแก้ก่อนปิดงวด/ออกจาก Stabilize · Medium ควรแก้ · Low แก้ภายหลังได้

5ระยะ Stabilize / Hypercare และการเฝ้าระวังเสถียรภาพ

หลัง rollout แต่ละจุดบริการ ระบบเข้าสู่ระยะ Hypercare (ทีมเฝ้าระวังใกล้ชิด รับแจ้งปัญหาเร่งด่วน) ก่อนเปลี่ยนผ่านเข้าระยะ Stabilize เต็มรูปแบบ

5.1 ขอบเขตระยะ Hypercare

- ระยะ Hypercare หลัง rollout แต่ละจุดบริการ: __ วันทำการ (เฝ้าระวัง on-site/remote ใกล้ชิด)

- ช่องทางรับแจ้งปัญหาเร่งด่วน + escalation ตาม SLA (ดูข้อ 5.3)

- War room / daily standup ระหว่าง Hypercare เพื่อ triage defect รายวัน

5.2 ตารางเฝ้าระวังเสถียรภาพ (Stability Watch)

| ตัวชี้วัด (KPI) | เป้าหมาย | ค่าที่วัดได้ | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| Defect rate (Critical/High) ต่อสัปดาห์ | = 0 ค้างค้าง | __ | เฝ้าระวัง |
| System downtime (นอกแผน) | ≤ __ ชม./เดือน | __ | ผ่าน |
| SLA Critical — เริ่มแก้ภายใน 2 ชม. | 100% ของเคส | __% | ผ่าน |
| SLA Critical — workaround ภายใน 8 ชม. | 100% ของเคส | __% | เฝ้าระวัง |
| Migration reconciliation (HosXP→HA.OS) | 100% | __% | ผ่าน |

5.3 SLA ระหว่าง Hypercare/Stabilize

⚠️ SLA ระดับ Critical: เริ่มแก้ไขภายใน 2 ชั่วโมง และจัดให้มี workaround ภายใน 8 ชั่วโมง (ตามบันทึกเพิ่มเติม) · เคส Critical ที่เกิน SLA ต้อง escalate ทันที

6เกณฑ์ออกจากระยะ Stabilize (Exit Criteria) และความพร้อมปิดงวด 3

- ทุก scenario หลักและทุกจุดบริการ (9/9) มีสถานะ ผ่าน หรือมีแผนปิดที่ยอมรับได้

- Defect ระดับ High/Critical = 0 รายการค้าง

- การเชื่อมต่อระบบเดิม HosXP, สปสช./HL7 และระบบเกี่ยวข้องทำงานครบ

- ผล Migration HosXP→HA.OS reconciliation 100%

- KPI เสถียรภาพ (ข้อ 5.2) อยู่ในเกณฑ์ต่อเนื่อง __ สัปดาห์ โดยไม่มีเหตุ Critical ค้าง

- ผู้ใช้งานจริงครบทุกจุดบริการร่วมทดสอบและยืนยันผล

สรุปผลโดยรวม: ☐ ออกจาก Stabilize / พร้อมปิดงวด 3    ☐ พร้อมแบบมีเงื่อนไข    ☐ ยังไม่พร้อม

⚠️ เงื่อนไขก่อนปิดงวด 3: Defect ระดับ High ทุกรายการ (เช่น D-02) ต้องแก้ไขและทดสอบซ้ำผ่าน และ KPI เสถียรภาพต้องผ่านเกณฑ์ก่อนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะรับประกัน 1.5 ปี + MA 5 ปี · เมื่อผ่านเกณฑ์ออกจาก Stabilize ให้ดำเนินการตรวจรับขั้นสุดท้าย (อ้างอิง S3-07 การตรวจรับขั้นสุดท้าย) และเข้าสู่เงื่อนไขรับประกัน/SLA (อ้างอิง S3-08 การรับประกันและ SLA)

7การรับรองและอนุมัติเอกสาร

( )
ผู้จัดทำ — QA

( )
ผู้แทนผู้ใช้งาน

( )
ผู้อนุมัติ (เจ้าของงาน)

เอกสารต้นแบบ (Template) — โครงการ HIS เมืองสมุทร (ปู่เจ้าฯ+ปากน้ำ) · ปรับ/กรอกให้ตรงข้อมูลจริงก่อนใช้ · อ้างอิงสัญญาแนบท้าย 1